中国合肥农产品国际物流园提档升级设计项目

招标文件

编号：HBZ-21027-ZGD07

文件目录

第一章《投标邀请》

第二章《投标须知》

第三章《评标办法》

第四章《招标内容和要求》

第五章《附件》（招标文件格式等）

第六章《合同模板》

二〇二一年四月

第一章投标邀请

合肥周谷堆置业有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司现需对中国合肥农产品国际物流园提档升级设计项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与投标。

一、招标简介

1.项目名称：中国合肥农产品国际物流园提档升级设计

2.项目编号：HBZ-21027-ZGD07

3.项目内容：设计单位负责编制中国合肥农产品国际物流园提档升级概念性规划方案，包括但不限于投资估算，通过规划局审查、施工图设计、图纸送审等，配合清单编制及竣工验收等全过程工作，提档升级概念性规划方案和施工图设计包含：（1）园区标志性大门设计；（2）防疫及食品安全追溯设计；（3）停车系统提档升级；（4）立面形象及广告位提档升级；（5）园区整体亮化提档升级；（6）交通环线提档升级；（7）新能源充电设施提档升级8）辅助设施升级及招标人的其他需求等；

4.项目预算：人民币78.02万元；

5.服务周期：自合同签订起至所有项目竣工验收合格后。（本项目无任何延期服务费）

二、投标人要求

1.具有独立法人及一般纳税人资格的公司，同时具备建筑行业（建筑工程）设计甲级资质、城乡规划乙级资质。

2.业绩要求： 2018年1月1日以来,至少具有一个建筑面积20万平方米以上规划方案设计业绩。

3.项目负责人资格要求：建筑专业高级技术职称，并在投标单位连续缴纳社保满6个月（2020年9月到2021年2月）。

4.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：
（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

6.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
 (1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
 (2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
 (3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

7.本次招标不接受联合体投标。

8.本项目中标人在完成履约保证金缴纳手续后，必须按招标人要求与合肥周谷堆置业有限公司和合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司分别签订合同，投标人自行考虑各种风险，中标后费用不得调整。

注：在资质预审资料须具备以下文件：加盖公章的“投标人要求”扫描件，投标人代表授权委托书等投标人资格证明文件），邮件须注明项目名称及联系人方式。

三、投标报名

1.领取日期：2021年4月9日—2021年4月19日

2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→招商合作→招标公告下载标书。

四、踏勘现场

1.投标人应自行对服务现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

2.除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

五、资格预审

2021年4月19日17:00前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱517820169 @qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。

六、投标保证金

2021年4月21日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金（合肥周谷堆置业有限公司投标保证金捌仟元整，合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司投标保证金捌仟元整），如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人不按规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

七、转账资料：

名称：合肥周谷堆置业有限公司

开户行：中国银行合肥四牌楼支行

账号：178226514343

转账金额：8000元（捌仟元整）（转帐时请备注“中国合肥农产品国际物流园提档升级设计项目投标保证金”）

名称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

开户行：徽商银行合肥庐阳支行

账号：1021401021000280076

转账金额：8000元（捌仟元整）（转帐时请备注“中国合肥农产品国际物流园提档升级设计项目投标保证金”）

八、开标时间：2021年4月22日9:30（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209室

九、联系人： 赵工0551-65771070（报名资质审查）

马工0551-62970018（项目情况咨询）

第二章投标须知

一、说明及注意事项

1.投标文件的编写要求

⑴投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

⑵投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

⑶投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

⑷满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

⑴投标承诺书、开标一览表、投标事项承诺等；

⑵投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

⑶投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

⑷投标人公司人员组成、业务范围、相关服务资质等说明文件；

3.投标报价说明

(1)除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

(2)投标人自行勘察项目现场，费用由投标人自理。不论投标结果如何，投标人自行承担本项目投标文件编制与递交所涉及的一切费用。

(3)投标报价是指完成服务内容并开据6%增值税专用发票后的价格。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权，投标保证金不予返还。

二、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

(1)投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；

(2)投标文件要求：胶装，正、副本各一份，PDF电子版一份。

2.投标文件的递交

投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场。

三、开标、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。

3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

4.本次评标采用有效最低价法，即资格审查、标书均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。

7.有下列情况之一的投标文件为废标：

7.1未按本须知投标要求进行报价的；

7.2 未加盖投标人公章的；

7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

7.4不满足招标文件合格投标人要求的；

7.5严重违反招标纪律的；

7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

7.8投标文件存在错项、缺漏项的；

7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

8.二次招标

8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标，如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判。

8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号1509室百大集团纪委案管审理室。

四、投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、合同的确定

1.合同签订

1.1确定中标人及相关事宜后，合肥周谷堆置业有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司分别与中标人签订合同。

1.2合肥周谷堆置业有限公司暂定合同价计算公式：

暂定合同价={沿街商业总建筑面积/(市场区总建筑面积+沿街商业总建筑面积)}*投标总报价。

1.3合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司暂定合同价计算公式：

暂定合同价={市场区总建筑面积/(市场区总建筑面积+沿街商业总建筑面积)}* 投标总报价。

注:沿街商业总建筑面积为25.7万㎡；市场区总建筑面积为37.5万㎡。

1.4招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；

1.5中标人不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

# 2.合同主要条款

2.1详见附件四《合同模板》。

3.合同执行

3.1甲乙双方严格按合同条款执行；

3.2合同履行期间，因规划调整等其他原因使项目无法按计划实施，合同自动解除，合同双方不承担任何责任；因规划调整、有关政策和文件及其他原因导致的工期延长及设计内容减少或增加，将同时扣减合同内相关费用或增加的费用按原合同执行，无任何延期费用和赔偿费用。

3.3无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，且我司三年内所有招标项目均不予接洽。

六、履约保证金

中标人需在接到中标结果通知2日内向合肥周谷堆置业有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司缴纳履约保证金，履约保证金为对应暂定合同价的5%，待本项目项目竣工验收合格后无息退还。

七、风险提示：

1.因规划调整等其他原因使项目无法按计划实施，合同自动解除，合同双方不承担任何责任；因规划调整、有关政策和文件及其他原因导致的工期延长及设计内容减少或增加，将同时扣减合同内相关费用或增加的费用按原合同执行，无任何延期费用和赔偿费用，请投标人考虑此风险因素。

2.疫情相关内容：

（1）投标人在投标前应充分了解并清楚知晓新冠肺炎疫情及影响。

（2）因投标人在签订合同时对新冠肺炎疫情及影响已经可以合理预见，新冠肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

（3）工程开工后，招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的新冠肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致工程停工的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

（4）施工过程中，不得因新冠肺炎疫情及影响导致人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目工作，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

3.本项目投标人须无条件响应招标人的集团公司所发布的《合肥百大集团建设工程管理办法》、《合肥百货大楼集团股份有限公司建设工程管理指导手册》和《合肥百大集团招投标管理办法》，最终解释权归招标人所有。

以上所有风险条款，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后相关责任及连带经济损失由中标人承担。

第三章评标办法

一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标；评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二、评标程序

（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

投标文件初审表（资格审查和符合性审查）

| 1、资格审查指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 要求提供的证明材料 |
| 1 | 具有独立法人及一般纳税人资格。 | 提供营业执照复印件加盖单位公章 |
| 2 | 具备建筑行业（建筑工程）设计甲级资质、城乡规划乙级资质。 | 提供资质证书复印件加盖单位公章 |
| 3 | 2018年1月1日以来，至少具有一个建筑面积20万平米以上规划方案设计业绩。 | 提供加盖公章的业绩合同复印件（原件备查） |
| 4 | 项目负责人资格要求：建筑专业高级技术职称，并在投标单位连续缴纳社保满6个月（2020年9月到2021年2月）。 | 提供加盖公章的项目负责人资质证书复印件及社保缴纳证明复印件（原件备查） |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 6 | 不良行为记录查询 | 以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准 |
| 7 | 不良信用记录查询 | 以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准 |
| 2、符合性审查指标 |  |  |
| 序号 | 指标描述 | 指标要求 |
| 1 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 3 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
| 4 | 投标文件格式 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的相关规定 |
| 6 | 投标保证金 | 符合招标文件的相关规定 |
| 7 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 8 | 其他 | 招标公告或招标文件列明的其他要求。 |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |
| 请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。 |  |  |

1. 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

2.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

3.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

4.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

5．在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

三、详细评审

（一）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

（二）本次项目评标采用有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求（包含本项目范围内所有的设计费用，以及招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低且通过评审的，评委会推荐为中标候选人。

（三）评标规则及其他

1.评标委员会完成评标后，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照价格高低排列顺序，确定价格最低的为预中标人，次低的为预中标侯选人。如预中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定预中标候选人为中标人。

2.凡提供虚假材料骗取中标的，取消其本次投标资格，记入不良行为档案。
    3.投标报价保留一位小数，得分计算保留2位小数，第三位四舍五入。

4.其他没有明确法规依据，本办法又未作规定的问题，由评标委员会会同有关部门根据实际情况研究处理。

第四章招标内容和要求

一、项目概况

本项目建成区总用地面54公顷 ，总建筑面积约111万平米（本次招标涵盖总建筑面积63.2万平方米），包含蔬菜、水果、粮油冻品、副食品、水产肉食、冷库交易区、腌腊豆制品区、仓储配送中心、沿街商业1#-11#、14#-20#楼。本次设计服务范围包含编制中国合肥农产品国际物流园提档升级概念性规划方案，包括但不限于投资估算，规划局审查、施工图设计、审图等，配合清单编制及竣工验收等全过程工作，确保省城“大菜篮子”的供应和安全及防疫要求，针对物流园区外部形象、交通环境、数字智能化管理、防疫及食品安全系统等做全方位提升，把园区建成现代化农产品物流园的全国标杆。

二、项目内容

本次设计分为两阶段，概念性规划方案设计、施工图设计及施工配合两个阶段，服务期限及工期要求根据甲方整体项目的规划确定。

概念性规划方案设计阶段:

（1）提档升级概念性规划方案包含：1）园区标志性大门设计；2）防疫及食品安全追溯设计；3）停车系统提档升级；4）立面形象及广告位提档升级；5）园区整体亮化提档升级；6）交通环线提档升级；7）新能源充电设施提档升级8）辅助设施升级及招标人的其他需求等；

（2）对规划局及发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证通过规划局审查要求；

（3）协助发包人进行施工图报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

施工图设计及施工配合阶段:

- 施工图设计包含：1）园区标志性大门设计；2）防疫及食品安全追溯设计；3）停车系统提档升级；4）立面形象及广告位提档升级；5）园区整体亮化提档升级；6）交通环线提档升级；7）新能源充电设施提档升级8）辅助设施升级及招标人的其他需求等

- 协助发包人进行施工图报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（3）协助发包人进行工程招标答疑。

（4）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（5）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（6）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（7）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（8）提供产品选型等技术咨询工作；

（9）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
第五章附件

一、投标承诺书

致：合肥周谷堆置业有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

根据贵司项目编号:招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表投标人（投标单位名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标承诺书

⑷投标业绩及资格证明文件……

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标单位已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标单位严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标单位后，将全面履行合同。

⑶投标单位在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标单位有权没收该保证金。

⑷投标单位近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标单位完全理解招标单位不以最低报价作为确定中标单位唯一标准的评定标方式。

⑹投标单位同意提供招标单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标单位（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二一年月日

二、开标一览表

| 项目名称 |  | XXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 投标人全称 |  |  |
| 一.技术承诺 |  |  |
| 1 | 服务周期 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 2 | 付款方式 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 二.商务报价 |  |  |
| 1 | 投标报价 （含6%增值税） | 投标总报价：元 |
| 2 | 备注 | 投标报价不得高于项目概算金额，否则按废标处理。 |

投标人（签章）：授权代表（签字）：

联系方式：

二〇二一年月日

注：1.招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标总报价中；

2.表中报价大小写不一致时，以大写为准；此表报价如与分项报价表不一致时，以此表为准；

格式二

法 定 代 表 人 资 格 证 明

单位名称：

地    址：

姓    名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。为设计项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：年 月日

格式三

授 权 委 托 书

本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的，其身份证明号码：，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目设计投标的各项事宜。

本授权书期限自年月日起至年月日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：      （签字或盖章）      性别：年龄：

身份证号码：职务：

投标人：                    （单位全称）（盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

授权委托日期：年月日

格式四

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  |  |  | 职 务 |  |  |
| 投标人地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 成立日期 |  |  | 现有职 工人数 |  |  |  |
| 等级资质证书 |  | 等级： | 证书号： |  |  |
| 质量管理体系证书 |  | 等级： | 证书号： |  |  |
| 设计单位组织机构简介： （部室划分、各部室人数、中高级职称、注册建筑师、结构师等人数） 办公场所： 面积： |  |  |  |  |  |
| 技术人员总数： 人 一级注册建筑师： 人 一级注册结构工程师： 人 |  |  |  |  |  |

投标人：（单位全称） （盖章）

日期：年月日

注：1、投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书、质量管理体系证书等文件的复印件加盖单位公章。

格式五

项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 在本项目中 担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 设 计 成 果 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 获 奖 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

格式六

拟投入项目设计人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式七

近年完成类似项目业绩清单表

| 序 号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 （万㎡） | 完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

第六章合同模板

建设工程设计合同

项目名称：中国合肥农产品国际物流园提档升级设计项目

工程地点：合肥市瑶海区

合同编号：

设计证书等级：

发包人：

设计人:

签订日期:  2021年   月   日

发包人（甲方）：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

设计人（乙方）：

签订地点：        合肥市瑶海区

项目名称：中国合肥农产品国际物流园提档升级设计项目

项目编号：

甲方委托乙方承担中国合肥农产品国际物流园提档升级设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

1.2《建设工程勘察设计市场管理规定》

1.3国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章

1.4建设工程批准文件。

第二条 本合同设计范围及要求

（一）本项目服务内容

本项目建成区总用地面54公顷，总建筑面积约111万平米（本次合同涵盖市场区总建筑面积37.5万平方米），包含蔬菜、水果、粮油冻品、副食品、水产肉食、冷库交易区、腌腊豆制品区、仓储配送中心。本次设计服务范围包含编制中国合肥农产品国际物流园提档升级概念性规划方案，包括但不限于投资估算，规划局审查、施工图设计、审图等，配合清单编制及竣工验收等全过程工作，确保省城“大菜篮子”的供应和安全及防疫要求，针对物流园区外部形象、交通环境、数字智能化管理、防疫及食品安全系统等做全方位提升，把园区建成现代化农产品物流园的全国标杆。

（二）本项目服务要求

本次设计分为两阶段，概念性规划方案设计、施工图设计及施工配合两个阶段，所有设计项目的增减需经甲方确认后方可进一步实施，服务期限及工期要求根据甲方整体项目的规划确定。（本项目无任何延期服务费）

概念性规划方案设计阶段:

（1）提档升级概念性规划方案包含：1）园区标志性大门设计；2）防疫及食品安全追溯；3）停车系统提档升级；4）立面形象及广告位提档升级；5）园区整体亮化提档升级；6）交通环线提档升级；7）新能源充电设施提档升级8）辅助设施升级及招标人的其他需求等；

（2）对规划局及发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证通过规划局审查要求；

（3）协助发包人进行施工图报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

（5）概念性规划方案必须经过业主确认后方可进行下一步施工图设计，否则视为未完成分项设计。

施工图设计及施工配合阶段:

（1）	施工图设计包含：1）园区标志性大门设计；2）防疫及食品安全追溯；3）停车系统提档升级；4）立面形象及广告位提档升级；5）园区整体亮化提档升级；6）交通环线提档升级；7）新能源充电设施提档升级；8）辅助设施升级及招标人的其他需求等

（2）	协助发包人进行施工图报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（3）协助发包人进行工程招标答疑。

（4）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（5）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（6）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（7）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（8）提供产品选型等技术咨询工作；

（9）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件：

1.各个交易区原建筑施工图（电子版）

第四条 乙方向甲方交付的设计文件：

1.乙方（设计人）须提供以下设计成果（否则视为设计内容缺项），但不仅仅局限以下成果。

| 服务类别 | 服务名称 | 服务内容 | 服务交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计服务 | 施工图需求对接、协调服务 | 代表发包人（甲方）与园区建筑物建设项目的总包方、原建筑设计院进行规划建设需求对接，包括（1）园区标志性大门设计；（2）防疫及食品安全追溯设计；（3）停车系统提档升级；（4）立面形象及广告位提档升级；（5）园区整体亮化提档升级；（6）交通环线提档升级；（7）新能源充电设施提档升级8）辅助设施升级及招标人的其他需求等。并协助发包人（甲方）与相关规划部门进行技术对接。 | 1.技术要求审核建 议 2.实施方案审核建 议 |
|  | 概念性规划及施工图设计 | （1）负责完成并制作提档升级概念性规划方案和施工图设计等全部专业的施工图设计文件； （2）对甲方的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； （3）协助甲方进行施工图报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向甲方提交正式的施工图设计文件； （4）协助甲方进行工程招标答疑。 | 本项目需求的全部施工图纸 |
|  | 施工配合阶段 | （1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； （2）根据甲方要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； （3）协助甲方处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； （4）参与与乙方相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； （5）提供产品选型等技术咨询工作； （6）应甲方要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。 | 1、施工工程设计交底 2、施工招标技术文件编制 3、协助甲方处理工程洽商和设计变更 4、参与与乙方相关的必要的验收 |

2，该项目方案需分段评审，必须经过甲方确认后，方可进行施工图设计；施工图设计必须通过甲方确认后，方可定稿送审。

3.设计分为初评、中评、终评，每次评审需附全套A3设计图纸、图集各6份，用于评审，评审完毕后，根据评审建议最终出设计蓝图。

4.乙方提供各项施工图设计最终成果6套。所有成果全套电子光盘1份（格式为图片为JPG、图纸DWG、文字WORD、表格EXCEL）。

5.自合同签定日起30个日历天内，乙方完成合肥周谷堆置业有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司提档升级概念性规划方案。

第五条 合同金额及付款方式

5.1中标人需在接到中标结果通知2日内向甲方指定账户缴纳履约保证金，履约保证金为对应暂定合同价的5%，待本项目项目竣工验收合格后无息退还。账户信息如下：

- 账户名称

- 账户账号：

- 转账金额：                       （转账时请备注“           ”）

5.2合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司暂定合同价计算公式：

暂定合同价={市场区总建筑面积/(市场区总建筑面积+沿街商业总建筑面积)}*投标总报价；

5.3 沿街商业总建筑面积为25.7万㎡；市场区总建筑面积为37.5万㎡

5.4本设计项目暂定合同价为（大写：元整。）

5.5各分项内容概念性规划设计及施工图设计占暂定合同价比例如下：

| 序号 | 提档升级分项内容 | 概念性规划 占暂定合同价比例 | 施工图设计 占暂定合同价比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 园区标志性大门设计 | 5% | 15% |
| 02 | 防疫及食品安全追溯 | 4% | 6% |
| 03 | 停车系统提档升级 | 4% | 6% |
| 04 | 立面形象及广告位提档升级 | 5% | 15% |
| 05 | 园区整体亮化提档升级 | 4% | 6% |
| 06 | 交通环线提档升级 | 4% | 6% |
| 07 | 新能源充电设施提档升级 | 4% | 6% |
| 08 | 辅助设施升级及招标人的其他需求 | 5% | 5% |
| 合计 |  | 35% | 65% |

5.6设计费按照实际完成内容据实结算支付进度详见下表：

| 序号 | 付费次序 | 付款节点 | 付款比例 | 付费时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次付费 | 完成提档升级概念性规划方案并通过会议评审 | 按上表所示完成分项内容相应合同额*80% | 完成提档升级概念性规划方案并通过会议评审后30日内 |
|  | 第二次付费 | 完成提档升级施工图设计并取得审图合格证（如需审图提供审图合格证） | 按上表所示完成分项内容相应合同额*80% | 完成提档升级施工图设计并取得审图合格证（如需审图提供审图合格证）30日内 |
|  | 第三次付费 | 本项目实际完成内容竣工验收合格后 30 日内 | 所完成分项内容合同额剩余合同尾款 | 本项目实际完成内容竣工验收合格后30日内 |

发包人每次付款前，设计人须向发包人开具并交付    %增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款且不视为违约。

5.7如因甲方原因导致项目终止或缓建的，甲方有权通知乙方停止设计，乙方收到甲方要求中止（或终止）项目设计的通知后，应立即停止设计，但甲方应支付相应设计阶段已确认部分的设计费用，双方中止或终止合同，且互不追究对方违约责任。

合同中止的，待合同条件成熟后（具体以甲方书面通知乙方为准），双方无条件继续履行。

第六条 双方责任

6.1 甲方责任

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方允许乙方适当延长设计时间（无任何延期服务费）。

6.1.3按本协议第五条规定及时向乙方支付设计费用。

6.1.4甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。同时，甲方支付相应设计费后，有权将乙方交付的设计资料及文件进行正常使用，无需经过乙方同意。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求（甲方提供各阶段设计任务书）进行工程设计，按本合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。如乙方未按中华人民共和国相关技术规范、强制性规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行设计，设计人赔偿发包人由此造成的包括但不限于发包人的工期拖延、工程返工等所有损失，并按照本合同总设计费的10%向发包人承担违约金。

6.2.2乙方采用的主要技术标准是：国家现行设计规范、标准。设计合理使用年限应满足设计规范要求。

6.2.3乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付设计资料及文件。

6.2.4乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，直至甲方认可并审批通过；乙方并不因此主张增加任何费用。乙方按本合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.5乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

6.2.6乙方应按照甲方开发进度要求按期分批出图，配合甲方做好相关技术交底、图纸会审工作；在满足规范的前提下按照甲方的要求答复施工图审查意见及出具相关设计变更。

6.2.7乙方应及时快速的解决甲方现场出现的各种设计问题，及时处理相关设计变更单及答复工程联系单。

6.2.8乙方负责提供施工过程中甲方的相关技术咨询的解答工作。

6.2.9乙方应按甲方要求参加各阶段的工程验收工作。

6.2.10自设计开始到工程竣工验收完毕，乙方应积极支持相关技术配合工作，并配合施工承包单位绘制工程竣工图。

6.3 设计方案应得到发包人认可。

6.4 设计过程中设计人与紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。

6.5 设计过程中发包人要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员费用由设计人承担。

6.6设计人设计施工图纸的设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，出现关键性技术问题时，应随时到场。

第七条 违约责任

7.1合同履行期间，因规划调整等其他原因使项目无法按计划实施，合同自动解除，合同双方不承担任何责任；因规划调整、有关政策和文件及其他原因导致的工期延长及工程量减少或增加，将同时扣减合同内相关工程量费用或增加的相关工程量费用按原合同执行，无任何延期费用和赔偿费用。

7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期的，乙方应及时沟通甲方，配合协调甲方加快设计费支付工作。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，无任何延期费用和赔偿费用。

7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施、赔偿损失外，同时承担由此产生的一切经济损失，免收损失部分的设计费。

7.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二；延期超过7天，则甲方有权解除合同且不构成违约，乙方应退还已收设计费，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

7.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，甲方将拒绝退还乙方已缴纳的履约保证金，同时乙方应对甲方损失采取补救措施、赔偿损失。

第八条 附加条款 （处罚及相关要求 ）

8.1乙方未按要求派驻相关专业人员驻点的或未经甲方同意擅自更换项目负责人，甲方有权终止合同。未经甲方同意擅自更换项目组成员的，每更换一名设计人承担违约金 3000 元，且更换人员超过三次的，甲方有权终止合同。

8.2乙方在接受资料后，无特殊原因，未按照约定时间提交设计文件，虽未影响开工的设计人承担违约金 3000 元；影响开工时间，需撤换项目负责人并由乙方承担违约金 5000元；未按照约定时间提交变更修改意见、图纸，未影响工程进度的乙方承担违约金 3000元，影响工程进度的乙方承担违约金 5000 元。对未经甲方同意的延误，连续出现3 次以上，甲方可根据情况拒付全部或部分设计费用，并终止合同。

8.3乙方须根据甲方要求，积极配合其完成方案汇报及审批工作。甲方组织的专题会议项目负责人需到场，专题会议项目负责人迟到的首次记录在案并乙方承担违约金 1000 元，以后每次递增 1000 元；专题会议项目负责人缺席的每次记录在案并乙方承担违约金 3000 元，缺席超过 3 次甲方可终止合同。

8.4提供的设计成果不满足甲方要求的，连续出现两次以上情况的，甲方有权解除合同。

8.5设计人员对设计文件出现的遗漏或错误负责修改及补充。由于乙方错误造成工程质量事故和损失，乙方除负责采取补救措施外，同时承担由此产生的一切经济损失，免收损失部分的设计费，且由此产生的工程费用由乙方承担，最高赔偿金额不得超过全额设计费；若施工图因设计文件本身存在错、漏、缺而产生设计变更，未造成工程质量事故损失的，当设计变更造成工程量累计超过施工合同总价 5%后的全部变更工程费用由乙方承担，最高赔偿金额不得超过全额设计费。

8.6若项目设计中存在明显不合理，或存在较大缺、漏项的，甲方有权终止合同。甲方对审核过的图纸适时抽查，如发现仍有设计错、漏项的，发现一次乙方承担违约金 10000 元。

8.7为保障工程顺利进行，乙方需根据甲方的工程进度需要派专业设计人员驻现场服务，专业设计人员的能力需得到甲方和总监理工程师的认可，否则更换直至满意为止。如因此影响工程建设，甲方有权开具处罚违约金，金额为设计费的1%。乙方应及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案，一般回复时间为 5 小时，原则上不超过 24 小时，如不能做到甲方有权开具处罚违约金，金额每次为设计费的 1%。

8.8该项目组负责人平常每周至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。否则视为乙方违约，发生一次处以违约金 1000 元。

8.9现场勘查、交底、验收缺位，首次不到位乙方承担违约金 1000 元，二次以上每发生一次乙方承担违约金3000 元，连续发生三次的将书面上报市公共资源管理局、市建委通报批评。工程质量问题处理缺位，未造成不良后果记录在案并乙方承担违约金 5000 元，造成不良后果撤换项目负责人并乙方承担违约金 10000 元。

8.10不按照规定程序修改、变更设计文件，未造成不良后果，限时纠正并乙方承担违约金 3000 元，已造成不良后果，变更不予认可并乙方承担违约金 10000 元。

8.11如出现初步设计与施工图变更差异较大，并未经业主同意，私下调整施工图纸，乙方承担不少于 10 万元违约金，根据情节严重程度甲方有权终止或解除合同。

8.12乙方在合同服务期内，指定一名项目协调人，负责本项目相关技术协调工作，到施工现场提供设计技术服务，每周不少于一个工作日，特殊情况随叫随到。

8.13乙方提供各种施工图、修改单、审图意见及答复等纸质资料，必须安排专人送至甲方办公室资料员统一登记、签收，不允许或让第三方代为签收或领取。

8.14有下列行为的甲方有权解除合同：(1)在服务期内，若乙方不配合甲方开展相关工作，视情节轻重，甲方予以罚款、违约金或警告，超过三次。(2)若乙方未按合同期限完成设计任务的。(3)若乙方有重大失误的。(4)其他。

第九条 其他

9.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

9.2甲方委托设计承担本合同内容之外的工作服务，另行商议并签订合同、支付费用。

9.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，若因不可抗力引起的设计重大变更调整，对应的设计变更内容收费应依据本合同计算。

9.4本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.5本合同一式拾份,甲方陆份、乙方肆份。

9.6本合同经双方签字盖章后生效。

9.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.8乙方投入本项目主要人员情况附表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明（如有） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 发包人（甲方）：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司 | 设计人（乙方）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 住所： | 住所： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： 签订时间： | 银行帐号： 签订时间： |

第六章合同模板

建设工程设计合同

项目名称：中国合肥农产品国际物流园提档升级设计项目

工程地点：合肥市瑶海区

合同编号：

设计证书等级：

发包人：

设计人:

签订日期:  2021年   月   日

发包人（甲方）：合肥周谷堆置业有限公司

设计人（乙方）：

签订地点：        合肥市瑶海区

项目名称：中国合肥农产品国际物流园提档升级设计项目

项目编号：

甲方委托乙方承担中国合肥农产品国际物流园提档升级设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

1.2《建设工程勘察设计市场管理规定》

1.3国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章

1.4建设工程批准文件。

第二条 本合同设计范围及要求

（一）本项目服务内容

本项目建成区总用地面54公顷，总建筑面积约111万平米（本次合同涵盖总建筑面积25.7万平方米），包含沿街商业1#-11#、14#-20#楼。本次设计服务范围包含编制中国合肥农产品国际物流园提档升级概念性规划方案，包括但不限于投资估算，规划局审查、施工图设计、审图等，配合清单编制及竣工验收等全过程工作，确保省城“大菜篮子”的供应和安全及防疫要求，针对物流园区外部形象、交通环境、数字智能化管理、防疫及食品安全系统等做全方位提升，把园区建成现代化农产品物流园的全国标杆。

（二）本项目服务要求

本次设计分为两阶段，概念性规划方案设计、施工图设计及施工配合两个阶段，所有设计项目的增减需经甲方确认后方可进一步实施，服务期限及工期要求根据甲方整体项目的规划确定。（本项目无任何延期服务费）

概念性规划方案设计阶段:

（1）提档升级概念性规划方案包含：1）园区标志性大门设计；2）防疫及食品安全追溯设计；3）停车系统提档升级；4）立面形象及广告位提档升级；5）园区整体亮化提档升级；6）交通环线提档升级；7）新能源充电设施提档升级8）辅助设施升级及招标人的其他需求等；

（2）对规划局及发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证通过规划局审查要求；

（3）协助发包人进行施工图报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

（5）概念性规划方案必须经过业主确认后方可进行下一步施工图设计，否则视为未完成分项设计。

施工图设计及施工配合阶段:

（1）	施工图设计包含：1）园区标志性大门设计；2）防疫及食品安全追溯设计；3）停车系统提档升级；4）立面形象及广告位提档升级；5）园区整体亮化提档升级；6）交通环线提档升级；7）新能源充电设施提档升级8）辅助设施升级及招标人的其他需求等

（2）	协助发包人进行施工图报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（3）协助发包人进行工程招标答疑。

（4）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（5）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（6）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（7）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（8）提供产品选型等技术咨询工作；

（9）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件：

1.各个交易区原建筑施工图（电子版）

第四条 乙方向甲方交付的设计文件：

1.乙方（设计人）须提供以下设计成果（否则视为设计内容缺项），但不仅仅局限以下成果。

| 服务类别 | 服务名称 | 服务内容 | 服务交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计服务 | 施工图需求对接、协调服务 | 代表发包人（甲方）与园区建筑物建设项目的总包方、原建筑设计院进行规划建设需求对接，包括（1）园区标志性大门设计；（2）防疫及食品安全追溯设计；（3）停车系统提档升级；（4）立面形象及广告位提档升级；（5）园区整体亮化提档升级；（6）交通环线提档升级；（7）新能源充电设施提档升级8）辅助设施升级及招标人的其他需求等。并协助发包人（甲方）与相关规划部门进行技术对接。 | 1.技术要求审核建 议 2.实施方案审核建 议 |
|  | 概念性规划及施工图设计 | （1）负责完成并制作提档升级概念性规划方案和施工图设计等全部专业的施工图设计文件； （2）对甲方的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； （3）协助甲方进行施工图报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向甲方提交正式的施工图设计文件； （4）协助甲方进行工程招标答疑。 | 本项目需求的全部施工图纸 |
|  | 施工配合阶段 | （1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； （2）根据甲方要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； （3）协助甲方处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； （4）参与与乙方相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； （5）提供产品选型等技术咨询工作； （6）应甲方要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。 | 1、施工工程设计交底 2、施工招标技术文件编制 3、协助甲方处理工程洽商和设计变更 4、参与与乙方相关的必要的验收 |

2，该项目方案需分段评审，必须经过甲方确认后，方可进行施工图设计；施工图设计必须通过甲方确认后，方可定稿送审。

3.设计分为初评、中评、终评，每次评审需附全套A3设计图纸、图集各6份，用于评审，评审完毕后，根据评审建议最终出设计蓝图。

4.乙方提供各项施工图设计最终成果6套。所有成果全套电子光盘1份（格式为图片为JPG、图纸DWG、文字WORD、表格EXCEL）。

5.自合同签定日起30个日历天内，乙方完成合肥周谷堆置业有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司提档升级概念性规划方案。

第五条 合同金额及付款方式

5.1中标人需在接到中标结果通知2日内向甲方指定账户缴纳履约保证金，履约保证金为对应暂定合同价的5%，待本项目项目竣工验收合格后无息退还。账户信息如下：

（1）账户名称

（2）账户账号：

（3）转账金额：                       （转账时请备注“           ”）

5.2合肥周谷堆置业有限公司暂定合同价计算公式：

暂定合同价={沿街商业总建筑面积/(市场区总建筑面积+沿街商业总建筑面积)}*投标总报价；

5.3 沿街商业总建筑面积为25.7万㎡；市场区总建筑面积为37.5万㎡

5.4本设计项目暂定合同价为（大写：     元整。）

5.5各分项内容概念性规划设计及施工图设计占暂定合同价比例如下：

| 序号 | 提档升级分项内容 | 概念性规划 占暂定合同价比例 | 施工图设计 占暂定合同价比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 园区标志性大门设计 | 5% | 15% |
| 02 | 防疫及食品安全追溯 | 4% | 6% |
| 03 | 停车系统提档升级 | 4% | 6% |
| 04 | 立面形象及广告位提档升级 | 5% | 15% |
| 05 | 园区整体亮化提档升级 | 4% | 6% |
| 06 | 交通环线提档升级 | 4% | 6% |
| 07 | 新能源充电设施提档升级 | 4% | 6% |
| 08 | 辅助设施升级及招标人的其他需求 | 5% | 5% |
| 合计 |  | 35% | 65% |

5.6设计费按照实际完成内容据实结算支付进度详见下表：

| 序号 | 付费次序 | 付款节点 | 付款比例 | 付费时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次付费 | 完成提档升级概念性规划方案并通过会议评审 | 按上表所示完成分项内容相应合同额*80% | 完成提档升级概念性规划方案并通过会议评审后30日内 |
|  | 第二次付费 | 完成提档升级施工图设计并取得审图合格证（如需审图提供审图合格证） | 按上表所示完成分项内容相应合同额*80% | 完成提档升级施工图设计并取得审图合格证（如需审图提供审图合格证）30日内 |
|  | 第三次付费 | 本项目实际完成内容竣工验收合格后 30 日内 | 所完成分项内容合同额剩余合同尾款 | 本项目实际完成内容竣工验收合格后30日内 |

发包人每次付款前，设计人须向发包人开具并交付    %增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款且不视为违约。

5.7如因甲方原因导致项目终止或缓建的，甲方有权通知乙方停止设计，乙方收到甲方要求中止（或终止）项目设计的通知后，应立即停止设计，但甲方应支付相应设计阶段已确认部分的设计费用，双方中止或终止合同，且互不追究对方违约责任。

合同中止的，待合同条件成熟后（具体以甲方书面通知乙方为准），双方无条件继续履行。

第六条 双方责任

6.1 甲方责任

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方允许乙方适当延长设计时间（无任何延期服务费）。

6.1.3按本协议第五条规定及时向乙方支付设计费用。

6.1.4甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。同时，甲方支付相应设计费后，有权将乙方交付的设计资料及文件进行正常使用，无需经过乙方同意。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求（甲方提供各阶段设计任务书）进行工程设计，按本合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。如乙方未按中华人民共和国相关技术规范、强制性规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行设计，设计人赔偿发包人由此造成的包括但不限于发包人的工期拖延、工程返工等所有损失，并按照本合同总设计费的10%向发包人承担违约金。

6.2.2乙方采用的主要技术标准是：国家现行设计规范、标准。设计合理使用年限应满足设计规范要求。

6.2.3乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付设计资料及文件。

6.2.4乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，直至甲方认可并审批通过；乙方并不因此主张增加任何费用。乙方按本合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.5乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

6.2.6乙方应按照甲方开发进度要求按期分批出图，配合甲方做好相关技术交底、图纸会审工作；在满足规范的前提下按照甲方的要求答复施工图审查意见及出具相关设计变更。

6.2.7乙方应及时快速的解决甲方现场出现的各种设计问题，及时处理相关设计变更单及答复工程联系单。

6.2.8乙方负责提供施工过程中甲方的相关技术咨询的解答工作。

6.2.9乙方应按甲方要求参加各阶段的工程验收工作。

6.2.10自设计开始到工程竣工验收完毕，乙方应积极支持相关技术配合工作，并配合施工承包单位绘制工程竣工图。

6.3 设计方案应得到发包人认可。

6.4 设计过程中设计人与紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。

6.5 设计过程中发包人要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员费用由设计人承担。

6.6设计人设计施工图纸的设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，出现关键性技术问题时，应随时到场。

第七条 违约责任

7.1合同履行期间，因规划调整等其他原因使项目无法按计划实施，合同自动解除，合同双方不承担任何责任；因规划调整、有关政策和文件及其他原因导致的工期延长及工程量减少或增加，将同时扣减合同内相关工程量费用或增加的相关工程量费用按原合同执行，无任何延期费用和赔偿费用。

7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期的，乙方应及时沟通甲方，配合协调甲方加快设计费支付工作。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，无任何延期费用和赔偿费用。

7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施、赔偿损失外，同时承担由此产生的一切经济损失，免收损失部分的设计费。

7.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二；延期超过7天，则甲方有权解除合同且不构成违约，乙方应退还已收设计费，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

7.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，甲方将拒绝退还乙方已缴纳的履约保证金，同时乙方应对甲方损失采取补救措施、赔偿损失。

第八条 附加条款 （处罚及相关要求 ）

8.1乙方未按要求派驻相关专业人员驻点的或未经甲方同意擅自更换项目负责人，甲方有权终止合同。未经甲方同意擅自更换项目组成员的，每更换一名设计人承担违约金 3000 元，且更换人员超过三次的，甲方有权终止合同。

8.2乙方在接受资料后，无特殊原因，未按照约定时间提交设计文件，虽未影响开工的设计人承担违约金 3000 元；影响开工时间，需撤换项目负责人并由乙方承担违约金 5000元；未按照约定时间提交变更修改意见、图纸，未影响工程进度的乙方承担违约金 3000元，影响工程进度的乙方承担违约金 5000 元。对未经甲方同意的延误，连续出现3 次以上，甲方可根据情况拒付全部或部分设计费用，并终止合同。

8.3乙方须根据甲方要求，积极配合其完成方案汇报及审批工作。甲方组织的专题会议项目负责人需到场，专题会议项目负责人迟到的首次记录在案并乙方承担违约金 1000 元，以后每次递增 1000 元；专题会议项目负责人缺席的每次记录在案并乙方承担违约金 3000 元，缺席超过 3 次甲方可终止合同。

8.4提供的设计成果不满足甲方要求的，连续出现两次以上情况的，甲方有权解除合同。

8.5设计人员对设计文件出现的遗漏或错误负责修改及补充。由于乙方错误造成工程质量事故和损失，乙方除负责采取补救措施外，同时承担由此产生的一切经济损失，免收损失部分的设计费，且由此产生的工程费用由乙方承担，最高赔偿金额不得超过全额设计费；若施工图因设计文件本身存在错、漏、缺而产生设计变更，未造成工程质量事故损失的，当设计变更造成工程量累计超过施工合同总价 5%后的全部变更工程费用由乙方承担，最高赔偿金额不得超过全额设计费。

8.6若项目设计中存在明显不合理，或存在较大缺、漏项的，甲方有权终止合同。甲方对审核过的图纸适时抽查，如发现仍有设计错、漏项的，发现一次乙方承担违约金 10000 元。

8.7为保障工程顺利进行，乙方需根据甲方的工程进度需要派专业设计人员驻现场服务，专业设计人员的能力需得到甲方和总监理工程师的认可，否则更换直至满意为止。如因此影响工程建设，甲方有权开具处罚违约金，金额为设计费的1%。乙方应及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案，一般回复时间为 5 小时，原则上不超过 24 小时，如不能做到甲方有权开具处罚违约金，金额每次为设计费的 1%。

8.8该项目组负责人平常每周至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。否则视为乙方违约，发生一次处以违约金 1000 元。

8.9现场勘查、交底、验收缺位，首次不到位乙方承担违约金 1000 元，二次以上每发生一次乙方承担违约金3000 元，连续发生三次的将书面上报市公共资源管理局、市建委通报批评。工程质量问题处理缺位，未造成不良后果记录在案并乙方承担违约金 5000 元，造成不良后果撤换项目负责人并乙方承担违约金 10000 元。

8.10不按照规定程序修改、变更设计文件，未造成不良后果，限时纠正并乙方承担违约金 3000 元，已造成不良后果，变更不予认可并乙方承担违约金 10000 元。

8.11如出现初步设计与施工图变更差异较大，并未经业主同意，私下调整施工图纸，乙方承担不少于 10 万元违约金，根据情节严重程度甲方有权终止或解除合同。

8.12乙方在合同服务期内，指定一名项目协调人，负责本项目相关技术协调工作，到施工现场提供设计技术服务，每周不少于一个工作日，特殊情况随叫随到。

8.13乙方提供各种施工图、修改单、审图意见及答复等纸质资料，必须安排专人送至甲方办公室资料员统一登记、签收，不允许或让第三方代为签收或领取。

8.14有下列行为的甲方有权解除合同：(1)在服务期内，若乙方不配合甲方开展相关工作，视情节轻重，甲方予以罚款、违约金或警告，超过三次。(2)若乙方未按合同期限完成设计任务的。(3)若乙方有重大失误的。(4)其他。

第九条 其他

9.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

9.2甲方委托设计承担本合同内容之外的工作服务，另行商议并签订合同、支付费用。

9.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，若因不可抗力引起的设计重大变更调整，对应的设计变更内容收费应依据本合同计算。

9.4本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.5本合同一式拾份,甲方陆份、乙方肆份。

9.6本合同经双方签字盖章后生效。

9.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.8乙方投入本项目主要人员情况附表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明（如有） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 发包人（甲方）：合肥周谷堆置业有限公司 | 设计人（乙方）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 住所： | 住所： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： 签订时间： | 银行帐号： 签订时间： |