宿州百大项目用地东侧新建围墙工程

招 标 文 件

编号：HBZ-22055-SZBD02

文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《附件》（投标文件格式等）

二〇二二年十月

第一章  投标邀请

宿州百大农产品物流有限责任公司对宿州百大项目用地东侧新建围墙工程施工进行公开招标，诚邀符合条件的投标人参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：宿州百大项目用地东侧新建围墙工程

2.项目编号：HBZ-22055-SZBD02

3.项目地点：宿州市经济开发区南二环路88号

4.招标范围：宿州百大项目用地东侧新建围墙工程总长度310米，围墙结构为砖混结构，施工内容包含土方、垫层、基础、砖墙、砖柱、压顶、粉刷等全部内容，未尽事宜详见施工图纸。

5.项目概算：331716.9元

6.工期：30个日历天，以开工令日期开始计算工期。

二、投标人要求

1.投标人具有独立法人及一般纳税人资格。

2.投标人具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

3.投标人拟委任项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效安全生产考核合格B证，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离；提供拟委任的项目经理自 2021 年 9月 1 日以来任意连续 3 个月的社保缴费证明材料扫描件，项目经理的社会保险缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。（注：社保缴费证明材料指的是至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可。）

4.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

4.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

5.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

5.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。

注：以上1-3项证明文件复印件加盖公章后做入投标文件；

三、投标报名 
1.领取日期：2022年11月3日9:00—2022年11月10日17：00

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）
四、资格预审时间：2022年11月10日17:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱457086780@qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，资格预审不合格或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。

五、投标保证金：2022年11月11日10:30前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整，如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后退还；如未中标，招标结束后15日内无息退还。

转账资料：

名  称：宿州百大农产品物流有限责任公司

开户行：徽商银行宿州磬云路支行

账  号：2511101021000002929（转帐时请备注“宿州百大项目用地东侧新建围墙工程项目投标保证金”）

六、现场踏勘

招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对项目现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

七、开标时间：2022年11月11日14:30（如有调整，另行调整）

开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团1209室

- 联系人：

邱工 （资格审查）  联系电话：0551-65771070  邮箱：457086780@qq.com

尹工（项目咨询）联系电话：0557－3097566  15155787546

第二章  投标须知

一、说明及注意事项

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标人应根据招标图纸核对招标工程量清单是否存有错误。如存有错误，应在开标前3日内向招标人书面提出，并明确错误的具体内容及依据。开标后提出的此类错误，招标人不予接受，风险由投标人承担。

1.4投标人应自行对施工、供货（安装）或服务现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

1.5投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.6满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、工程量清单报价表、投标事项承诺等；

2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人需提供详细的施工组织设计方案，须符合项目现场实际需求。

2.4投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1投标人根据招标人提供的供电方案、设计施工图、工程量清单（另附）、答疑文件、设计变更等文件及投标人报送的施工方案及施工措施，现场具体情况等作出分项报价；

3.2投标报价符合国家、行业、地方有关技术标准规范,定额工程量计算规则及计量单位；

3.3投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》及相关配套费用定额。

3.4投标方需按照招标人发布的工程量清单编制投标报价，投标总报价为含税（9%增值税专用发票）报价。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单。

二、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份。

2.投标文件的递交、修改和撤回。

2.1投标人应在开标前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，不得修改或撤回投标文件。

三、开标、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

2.招标人会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标，如因疫情原因采用远程开标的，授权代表人可以不到现场参与开标。

3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标（现场或电话）的方式告知并要求投标人以书面或电话方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当留有记录，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字（远程开标的以通话记录或信息截图为准）。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。（根据疫情防控要求或调整为寄送标书远程开标，以招标方邮件通知为准。）

| 1、资格审查指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 要求提供的证明材料 |
| 1 | 具有独立法人及一般纳税人资格 | 提供营业执照及一般纳税人证明复印件加盖单位公章 |
| 2 | 具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。 | 提供建筑工程施工总承包叁级及以上资质证明复印件加盖单位公章 |
| 3 | 具备有效的安全生产许可证。 | 提供安全生产许可证证明复印件加盖单位公章 |
| 4 | 项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效安全生产考核合格B证，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离； | 1、提供建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书和安全生产考核合格B证复印件加盖单位公章； 2、提供项目经理目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离证明文件加盖单位公章 |
| 5 | 项目经理社保缴费证明材料 | 提供拟委任的项目经理自2021年9月1日以来任意连续3个月的社保缴费证明材料扫描件加盖单位公章 |
| 6 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 7 | 不良行为记录查询 | 以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准 |
| 8 | 不良信用记录查询 | 以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准 |
| 2、符合性审查指标 |  |  |
| 序号 | 指标描述 | 指标要求 |
| 1 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 3 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
| 4 | 投标文件格式 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 维保期限 | 符合招标文件的相关规定 |
| 6 | 投标保证金 | 符合招标文件的相关规定 |
| 7 | 报价唯一 | 只能有一个有效总报价 |
| 8 | 实质性要求响应情况 | 符合招标文件要求 |
| 9 | 其他 | 招标公告或招标文件列明的其他要求。 |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |
| 请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。（原件备查） |  |  |

7.有下列情况之一的投标文件为无效投标文件：

7.1未按本须知投标要求进行报价的；

7.2未加盖投标人公章的；

7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

7.4投标报价超过项目概算的；

7.5严重违反招标纪律的；

7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

7.8投标文件存在错项、缺漏项的；

7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

8.二次招标

8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判。

8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1509室  百大集团纪委案管审理室。

四、投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、合同的确定

1.合同签订

1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分。

1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少。

1.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。

2.合同条款

2.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准。

3.合同执行

无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

六、履约保证金

中标人需在接到中标结果通知5日内前往宿州百大农产品物流有限责任公司缴纳履约保证金，履约保证金为合同签约价的10%，待竣工验收合格且乙方无违约行为后退还。

七、特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2. 因投标人在签订合同时对冠状肺炎疫情及影响已经可以合理预见，冠状肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3. 服务日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延提供服务的风险，投标人承诺不因迟延开展服务向招标人主张变更或解除合同。

4. 招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法履行合同的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5. 服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，确有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目服务，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

第三章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书

致宿州百大农产品物流有限责任公司：

根据贵司招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务、身份证号码）已被正式授权代表投标人（投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表（2）资质文件（3）施工组织设计（4）相关证明（5）工程量清单报价

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。

⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

格式2  开标一览表

| 项目名称 |  | 宿州百大项目用地东侧新建围墙工程 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 投标人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 工期 | 是否响应招标文件要求 |
| 2 | 质保期 | 是否响应招标文件要求 |
| 3 | 付款方式 | 是否响应招标文件要求 |
| 4 | 备注 | 是否响应招标文件要求 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 投标报价 （含9%增值税专用发票） |  | 大写：人民币； 小写：￥元； |
| 备 注 |  | 报价不得高于项目概算价（¥331716.9元），否则视为无效报价。 |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二二年月日

格式3  宿州百大项目用地东侧新建围墙工程工程量清单报价及主要材料清单

软件报价，格式自拟。

格式4  投标承诺事项

内容包括如下：

1.对工期的承诺；

2.对工程质量、安全施工及保修服务的承诺；

3.投标人的其他承诺

二、投标文件资料

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，应相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式

2.开户银行名称及地址

3.与标的物有关的情况

4.投标人认为需要声明的其它情况

三、投标保证金退还申请书

宿州百大农产品物流有限责任公司：

我公司于2022 年  月  日参加宿州百大项目用地东侧新建围墙工程项目招投标，缴纳投标保证金元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处提供转账单复印件

投标人：

年   月    日

附件四

宿州百大项目用地东侧新建围墙工程施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条、工程概况

1.1 工程名称：宿州百大项目用地东侧新建围墙工程

1.2 工程地点：宿州市经济技术开发区南二环路88号

1.3 工程内容：宿州百大项目用地东侧新建围墙工程总长度310米，围墙结构为砖混结构，施工内容包含土方、垫层、基础、砖墙、砖柱、压顶、粉刷等全部内容，未尽事宜详见施工图纸。

1.4 承包方式：总承包

1.5 工期：30日历天,自年月日开工（以开工令为准），于年月日竣工。

1.6 工程质量：合格

1.7 合同价款（人民币大写）：元（大写：）,其中不含税金额元，税金元。

1.8 合同签订之前乙方应向甲方缴纳合同总价10％的履约保证金元，待竣工验收合格且乙方无违约行为后退还。

第二条、甲方工作及责任

2.1 开工前 3 天，向乙方提供做法。甲方向乙方提供施工所需的水、电等（施工用水、电只接到甲方指定位置），并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，乙方应积极配合。同时向乙方提供材料、工机具的堆放场所等，尽可能为乙方提供施工便利。

2.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜，除前述指定甲方代表之外的其他人员签署的任何文件，对甲方不具有约束力；涉及增加工程价款的任何文件，除前述指定甲方代表签字之外，还需加盖甲方印章，方对甲方产生约束力。

2.3 负责施工现场乙方与其他施工单位、工种的交叉施工的协调工作。

2.4 履行合同约定，按时按量支付相应工程款。

第三条、乙方工作及责任

3.1  拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2  按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、电力施工规范、防火安全规定、环境保护规定；严格按照作法说明进行施工。参加竣工验收，编制工程结算；工程竣工后，乙方应于30日内向甲方提供完整的竣工资料套（含电子版文件）。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等设施设备。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5  施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7  在工程施工期间，乙方应服从甲方的现场管理，确保工程质量、工期及安全文明施工。因乙方原因导致的安全事故和甲方损失，由乙方负责处理并承担全部责任。

3.8  乙方必须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。若未办理保险，发生的一切事故与甲方无关，甲方因此产生的一切费用最终由乙方来承担。

第四条、关于工期的约定

4.1  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.2  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3  实际开工时间以甲方通知为准。

4.4  实际竣工时间以竣工验收合格之日为准。

4.5  工期延误的责任归属，适用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）有关条款。

第五条、关于工程价款及结算的约定

5.1  双方商定本合同价款采用第 （1）种：

（1）固定单价合同。固定单价已经包含材料价格、人工费和机械费上涨等市场风险，除不可抗力不因任何原因调整。

（2）固定价格加    /   ％包干风险系数计算。包干风险包括    /     内容。

（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

# 5.2 付款方式：合同签约暂定价为    元，工程竣工经甲方验收合格后，且乙方提交项目无农民工工资拖欠证明并经甲方核实后即付至合同签约暂定价的80%，结算审计完成后支付至结算审定价的97%，剩余3%作为工程质量保证金，贰年（24个月）质保期满经甲方验收无工程质量问题后，一次性由发包人支付给承包人（所有款项无息）。

5.3 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具并交付9%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

第六条、工程变更

6.1 工程变更和设计修改办理的程序：变更由乙方依据规范提出，甲方确认签字盖章后，乙方执行；或变更由甲方直接签字盖章书面提出，乙方执行。

6.2 所有变更、签证均以甲方以及甲方委托的造价咨询单位（若有）、监理（若有）审核签字并盖章确认为准。

6.3 工程施工过程中，如甲方因实际情况变化提出变更，或乙方按规范提出相关方案并经甲方同意实施的变更，均以签证形式提出。后期结算过程中签证部分执行价格标准如下：

6.3.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

6.3.2 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。

6.3.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。

6.3.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核签字确认后，作为结算的依据。

第七条、 竣工验收

7.1乙方完成合同范围内的全部工程以及有关工作，经自检合格后，方可向甲方提交竣工验收申请报告。

7.2 甲方收到乙方报送的竣工验收申请报告后，7日内组织竣工验收。

7.3 竣工验收合格的，7日内向乙方签发工程接受证书。

7.4 竣工验收不合格的，乙方须按验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施。由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。乙方完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应当重新提交竣工验收申请报告。

7.5 工程经竣工验收合格的，以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

7.6乙方须于竣工验收合格后30日内，按照甲方要求提供审计结算报告资料，逾期不提供视为乙方免费施工，后期甲方不再支付费用。

第八条 保修条件及期限

按《工程质量保修书》执行。

第九条、关于材料供应的约定

本工程由乙方负责采购工程所需的材料、设备并承担全部费用，乙方提供的材料、设备应为符合设计要求与国家法律法规等强制性规定的合格产品，乙方应按时供应到现场，并承担运输、搬运、拆除、保管、复试等费用。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，禁止使用，如已使用的，须无条件拆除、返工，由此造成的工期影响及其他一切损失由乙方承担。

第十条、有关安全文明施工的约定

10.1  现场动用明火的，须要向甲方提供书面申请，取得动火许可后方可施工。

10.2 因乙方施工造成任何甲方、乙方、第三方人身损害或财产损失，均由乙方承担赔偿责任。

10.3 在甲方正常营业期间开展施工的，须做好相应的安全文明施工措施，不得对甲方的正常经营产生影响。

第十一条、违约责任

11.1  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元违约金。

11.2  如乙方未经甲方书面同意，擅自动火，乙方支付甲方2000元/次违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

11.3  未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

11.4  因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，双方协商一致解除合同，责任方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

11.5如因乙方违约导致合同解除，甲方支付的与合同解除及相关索赔有关的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等）由乙方承担。

11.6因本合同工期为30天，不足一个工资支付或进度款支付周期，因此本工程不设进度款，乙方完工并经验收合格后，甲方第一次付款。因此，乙方不得以任何理由拖欠农民工工资、材料款、设备租赁费或其他应向第三方支付的价款，如因乙方拖欠前述款项，导致甲方被第三方起诉，甲方被判令支付的金额、甲方参与诉讼支出的包括律师费、诉讼费在内的一切费用，甲方有权从工程款中扣除，不足部分有权要求乙方另行支付。

第十二条、争议或纠纷处理

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向工程项目所在地人民法院提起诉讼。

第十三条、其它约定

1.本合同依据“宿州百大项目用地东侧新建围墙工程施工招标项目”，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。以上文件，顺序在前的具有优先解释权。

2.因本项目为室外作业，本合同所约定的施工工期30个工作日为晴天作业日，若因天气原因无法施工工期顺延。

3.本合同附件《工程量清单报价表》为乙方竞价所得，工程审计时单价不变。

4.本合同未尽事宜，适用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款；该通用条款与本合同有冲突的，优先适用本合同。

第十四条、附则

14.1  本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

14.2  本合同陆份，甲方执肆份，乙方执两份。

14.3  本合同履行完成后自动终止。

14.4  附件：1.《工程质量保修书》、2.《工程量清单报价表》

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

法定代表人：　　　　　　　　　　　     法定代表人：

代理人：　　　　　　　　　　　　　     代理人：

单位地址：                   　　      单位地址：

电话：               　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　 传真：

邮码：          　　　　　　　　　　 　邮码：

开户银行：                        　　 开户银行：

户名：                        　　　   户名：

帐号：                       　　　 　 帐号：

年　 月 　日                           年　  月　  日

附件1

工程质量保修书

甲方：

乙方：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程所涉及一切工作内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

保修期限约定如下：    工程质保2年    。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所产生的的一切费用由乙方承担。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                              乙方(公章)：

地  址：                                   地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

施 工 安 全 协 议 书

甲方：宿州百大农产品物流有限责任公司

乙方：

现乙方承建甲方建筑工程项目，为了明确双方职责，预防各类事故的发生，确保施工安全。依据国家《安全生产法》、《消防法》等法律法规的有关规定以及“谁施工、谁负责“的原则。现甲、乙双方签订施工安全协议书。

一、工程概况：

1、工程名称：宿州百大项目用地东侧新建围墙工程

2、工程地址：宿州市经济开发区南外环路88号

二、工程项目期限：自年月日起开工至年月日止完工。

三、协议内容：

（一）甲方安全责任

1、按照协议规定向乙方提供有关资料。

2、按国家消防法的规定协助乙方开展消防管理工作，帮助其提高自防自救技能。

3、指定专人配合乙方解决影响安全施工的问题。

4、进行电焊作业、高空施工、带电运行、机械吊装等危险作业，乙方应制订安全措施。

5、甲方应为乙方的施工人员办理出入证件，已便乙方对施工人员的管理。

6、发生安全事故时，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，并协助乙方进行事件调查工作。

7、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪行为按国家法律的有关规定进行处罚。

8、因乙方严重违规施工影响甲方正常经营时，甲方有权责令乙方停止施工作业。

（二）、乙方安全责任

1、对该工程项目的施工安全、消防安全、施工人员人身安全等安全事项负总责。

2、指定专人负责该工程项目的日常安全管理工作，全权负责施工期间的各项安全事项。

3、施工前必须严格按照国家、省、市有关法律、法规的要求，对所属人员进行安全事项和防护措施的教育，并对施工人员个人安全防护进行检查，不得安排未经安全教育人员进场施工作业。

4、进场作业前需到甲方单位安全部门办理，进场人员临时证后才准允进场作业，并把进场作业人员名单，报安全部门备案。

5、严格遵守安全生产规章制度，施工工艺、施工程序。施工人员要文明施工，不得在施工地大喊大叫，随地大、小便。并自觉接受甲方单位的安全监督、管理和指导，做到安全施工、文明施工。

6、对复杂性和危险性较大的施工，应制订单独的安全防护措施。电工、电焊工必须持证上岗，严禁安排无证人员从事特殊工种作业。

7、需使用甲方的机械、电器等设备、设施，必须经得甲方同意，并承担对其安全防护措施负责和安全责任。

8、教育和监管所属施工人员未经甲方允许，不得随意进入营业现场。因乙方防护措施不到位或施工人员动用、偷盗等事件，造成人员、设备和商品损（丢）失事件的，乙方负全部经济或法律责任。

9、每天施工完毕后，必须认真检查清场工作，施工现场使用的各种设备、器材、施工材料的安全管理安排专人看管，责任自负。

10、施工中发现安全隐患或发生人身事故时，应积极采取应急措施，控制事态发展，并承担安全事故造成他人受伤、致残、死亡以及其它一切经济损失和法律责任。

（四）、甲、乙双方严格遵守本协议条款，履行各自的安全职责，搞好本次工程各项安全工作和文明施工作业。

（五）、本安全协议书自签订之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报主管部门备案。

甲方单位：                                乙方单位：

甲方代表人：            乙方代表人：

年   月   日            年   月   日