合肥百货大楼集团股份有限公司

新店花园街区项目商业设计

竞争性报价文件

编号：2024BDJTFW00007

文 件 目 录

第一章  报价邀请

第二章  供应商须知

第三章  设计需求

第四章  评审方法和标准

第五章  设计合同

第六章  响应文件格式

二零二四年一月

# 第一章 报价邀请

## 合肥百货大楼集团股份有限公司现对新店花园街区项目商业设计进行竞争性报价，诚邀符合要求的供应商参加报价。

## 一、项目名称及内容

1.项目名称：新店花园街区项目商业设计

2.项目编号：2024BDJTFW00007

3.项目地点：合肥市新站区站北社区新蚌埠路以西、淮海大道以南

4.项目预算：人民币146166.67元

二、投标人资格

1.供应商具有独立承担民事责任的能力。

2.供应商具有商业街区设计业绩。

3.供应商须符合下列情形之一（以评审当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

3.1评审日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

3.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

3.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

4.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

4.1供应商被人民法院列入失信被执行人的。

4.2供应商被列入政府采购严重违法失信名单的。

4.3供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

4.4供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5.本项目不接受自然人和联合体投标。

## 三、项目文件的获取

1.获取时间：2024年1月24日至2024年2月4日

## 2.获取方式：本项目公告在徽易采电子交易平台、安徽省招投标信息、合肥百大集团网站同步发布。

## 四、响应文件提交截止时间、评审时间和地点

1.评审时间：2024年2月4日14时30分（同响应文件提交截止时间，如有调整，另行通知。）

2.评审地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209开标室

五、报价保证金

1.2024年2月4日12:00前通过转账的方式缴纳报价保证金贰仟元整，如成交，待缴纳履约保证金后无息退还；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。报价保证金须在截止时间前足额到达下列指定账号，逾期、短额或保证金缴纳人名称与报价供应商名称不一致均不予接受其响应文件。

转账资料

账户名称：合肥百货大楼集团股份有限公司

纳税人识别号：913400001490341376

地址、电话：合肥市长江中路150号

开户行及账号：中国建设银行合肥庐阳支行 34001464608050026677（转账时备注“新店花园街区项目投标保证金”）

2.下列任何情况发生，报价保证金将不予退还：

2.1供应商在报价有效期内撤销响应文件的；

2.2成交供应商不按规定与采购人签订合同的；

2.3成交供应商不按规定提交履约保证金的；

2.4响应文件中提供虚假文件骗取成交的。

六、联 系 人：（项目情况咨询）  花工0551-65771047

（投标事项咨询）  朱工0551-65771025

第二章  供应商须知

1.响应文件编写要求

1.1供应商须以采购人正式发布的《竞争性报价文件》为制作《响应文件》的依据。

1.2供应商应仔细阅读本项目文件的所有内容，按本项目文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

1.3 响应文件的书面内容不得涂抹或改写。

1.4供应商与采购人之间与项目有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

1.5满足本项目文件规定的其它要求。

2.响应文件制作及合格性要求

2.1供应商应完整地按本项目文件“第六章响应文件格式”提供的格式及要求编写响应文件，具体格式详见的相关内容。

2.2响应文件须胶装，正、副本各一份。

2.4响应文件应按要求的格式填写、签署和盖章，响应文件内文字、数字及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致响应无效。

2.5为保证公平公正，除非本项目文件另有规定或说明，供应商对同一项目报价时，不得同时提供备选报价方案。

3.报价说明

3.1除本项目文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；报价、服务费结算一律使用人民币。

3.2不论竞争性报价的结果如何，供应商自行承担响应文件编制、提交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3报价为完成《第五章合同》范围内服务项目并经甲方验收合格后开据6%增值税专用发票的价格，包括但不限于完成全部服务内容所发生的一切费用。报价不得高于本项目概算，否则视为响应无效。

3.4采购人不接受具有附加条件的报价，任何包含价格调整要求的响应文件将被认定为响应无效。

3.5供应商须自行踏勘现场并充分考虑项目任何足以影响报价的情况，合同履行过程中任何因忽视或误解项目内容和地理位置等情况所导致的费用增加由供应商自行承担。

4.响应文件的提交、修改和撤回

4.1供应商应在提交截止时间前将响应文件送达指定地点。

4.2响应文件提交截止时间之后不得补充、修改或撤回响应文件。

### 5.报价有效期

5.1报价有效期：从响应文件提交截止之日算起90个日历日。

5.2在报价有效期内，供应商的报价保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。报价有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

### 5.3为保证有充足时间签订合同，采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商延长报价有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长报价有效期要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 6.本项目文件的澄清与修改

6.1采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对本项目文件进行澄清或修改。采购人将发布补充公告的方式澄清或者修改本项目文件，补充公告的内容作为本项目文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.2任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为本项目文件的组成部分。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3供应商如对本项目文件内容有疑问，须在答疑截止时间 2024年1月30日17:00前以电子邮件形式提交采购人，邮箱：277351016@qq.com。

6.4对于没有提出询问又参与了本项目报价的供应商将被视为完全认同本项目文件（含补充公告的内容）。

7.评审小组

7.1由采购人专业技术人员组成评审小组，负责本项目评审工作。评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

7.2评审小组根据本项目文件规定的程序、评定成交的标准等事项进行评审。

7.3评审小组应当从质量和服务均能满足本项目文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人。

### 8.响应文件的评审与报价

8.1采购人将在第一章规定的时间和地点组织评审，届时请供应商授权代表到现场提交响应文件。授权代表须出示身份证明资料，姓名须与《响应文件》内授权代表一致。授权代表逾期到达评审现场视为弃权，采购人有权不予受理报价事宜。

8.2本项目评标采用综合评分法，即资格初审通过后商务标、技术标合计得分最高的投标人为成交候选人。（详见第四章《评标办法》）

8.3评审小组遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有供应商，以本项目文件作为基本依据，按照本项目文件规定的评审方法和标准对供应商进行评审。

8.4评审程序

8.4.1初审。评审小组依次公开查询所有供应商网上资信情况，查询内容：第一章供应商要求3/4项，查询完毕后收取此项合格供应商《响应文件》。

评审小组对《响应文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应本项目文件要求导致响应无效的，评审小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

8.4.2综合评分。评审小组对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。

评审小组将对所有通过评审的供应商综合得分从高到低进行排序，并推荐出1名成交候选人。

8.5相关说明：

8.5.1为保证评审顺利进行，供应商授权代表应为本项目所涉专业的相关技术或管理人员；

8.5.2评审小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

8.5.3无论何种原因，即使供应商报价时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。

8.5.4供应商授权代表认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应在初审前当场提出回避申请，并说明理由。

### 8.6响应文件的澄清、说明或更正

8.6.1评审小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.6.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面询标形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.6.3如有询标，供应商授权代表应按采购人要求参加询标。因授权代表联系不上而无法接受评审小组询标的，供应商自行承担相关评审结果。

8.7 有下列情况之一的响应文件认定为响应无效：

8.7.1未按本文件要求进行报价的；

8.7.2未加盖供应商公章的；

8.7.3供应商法定代表人或委托代理人未在规定处签字、盖章的；

8.7.4不满足本项目文件合格供应商要求的；

8.7.5严重违反招投标纪律的；

8.7.6响应文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

8.7.7一份响应文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

8.7.8响应文件存在实质性缺漏项或算术性错误的；

8.7.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一项目报价活动的。

8.7.10报价或者某些分项报价明显低于其他通过审核的供应商报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

8.7.11评审小组评审认定其他未实质性响应本项目文件的情况。

9.中止或终止竞争性报价

9.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布中止或终止竞争性报价采购，并将理由通知所有供应商：

9.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.1.2因重大变故，采购任务取消的；

9.1.3法律法规规定的其他情形。

上述“中止”为本次竞争性报价无效，采购人将重新组织针对本项目的竞争性报价活动；“终止”为采购任务取消，采购人不再组织针对本项目的竞争性报价活动。

9.2规定数量约定

9.2.1公告进行竞争性报价时，通过初审的有效供应商满足3家，符合规定数量，通过初审的有效供应商少于3家，项目流标。

9.2.2本项目中止后重新发布竞争性报价公告时，可能调整前次文件的各项规定及要求，包括采购需求、项目预算、供应商要求、付款方式、评审办法等内容。供应商如再次参加本项目报价，应及时获取新发布的项目文件，以最新发布的项目文件为依据，编制响应文件，报价保证金无需重复缴纳。

### 10.成交候选人公示及成交结果公告

10.1成交候选人经评审小组评审确定后，在徽易采电子交易平台、安徽省招投标信息、合肥百大集团网站上公示，公示期不少于3日，期满无异议则发布成交结果公告。

10.2采购人不承诺报价最低者可以成交，也不退还响应文件。

10.3供应商自行登录相关网站查询成交结果公告信息。

### 11.成交通知书

11.1采购人发布成交结果公告后向成交供应商发出成交通知书。

11.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

11.3成交通知书是合同的组成部分。

### 12.履约保证金

12.1成交供应商应按照本项目合同规定的期限和金额缴纳履约保证金。

12.2无特殊原因成交供应商未按照上述履约保证金规定执行的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

### 13.合同签订及履约要求

13.1采购人（甲方）与成交供应商（乙方）应当在成交通知书发出后及时签订合同。

13.2本项目文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3无特殊原因成交供应商拒绝与采购人签订合同的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

13.4合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员设计服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任。

13.5成交供应商被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，采购人取消其成交资格或解除合同，并追究违约责任。

13.6成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

13.7成交供应商发生13.3、13.4、13.5、13.6条所述情形的不得参加该项目重新开展的采购活动及我司其它同类采购活动。

### 14.评审纪律

14.1采购方人员不得与供应商恶意串通，不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

14.2评审须在严格保密的情况下进行，凡涉及项目评审的内容均不得向供应商及与评审无关的人员透露。

14.3评审人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

14.4供应商若认为本次竞争性报价过程中存在有违公平、公正原则的情况，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号合肥百大集团1509室，百大集团纪委案管审理室，联系电话：0551-65771085。

### 15.适用准则

本项目为自行采购，按采购人相关管理规定执行。

# 第三章 设计需求

一、项目概况

新店花园商业项目主体为ABCDE五处沿街商业，配套商业建筑面积8570㎡（以具体附件为准）。项目拟定位为精品社区邻里商业中心，委托第三方专业设计公司进行整体街区氛围设计，内容包括项目街区主题设计，业态规划，景观创意设计效果图，导视设计，建筑外立面灯光优化设计效果图等；打造“新店花园·百大悦街”，营造丰富的休闲、购物体验，满足周边居民需求。

设计范围：街区主题设计，业态规划，景观创意设计效果图，导视设计，建筑外立面灯光优化设计效果图等；

二、服务内容

1.设计内容

（1）新店花园街区项目商业设计；

（2）商业街区设计：街区景观美陈设计，街区导视设计，街区照明设计（概念设计、方案设计），结合商业定位完成街区概念意向，景观美陈及照明的意向设计思路，美陈点位，导视点位及方案设计，外立面概念方向，外立面效果图（白天、夜晚）；提出问题并与相关施工方进行设计沟通协调方案解决；

（3）新店花园街区项目配合招商必要时设计方案调整。

2.服务内容（包括但不限于以下）

（1）配合采购人在新店花园街区项目定位阶段提供技术咨询；

（2）提出与街区商业设计相关联的、须与其他设计专业和相关单位相衔接的技术要求，主导或配合完成项目商业设计关联工作。如：智能化设计衔接、消防设计衔接、物业使用的衔接等。

（3）施工期间每两周一次有效施工驻场、现场问题及时解决，配合现场施工进行设计交底和其他专业的设计协调配合工作，根据项目部进度及时安排人员在要求的时间内解决工程变更洽商和施工现场的技术问题；

（4）参加各类技术研讨和设计协调会议，并提出技术意见。

（5) 对工程中包含的由第三方设计的技术方案进行审核和确认；

（6) 配合采购方和施工单位进行需设计参与的分部分项工程和整体工程的各种设计验收工作；

（7) 供应商为本项目提供的服务应至采购方施工安装结束并通过竣工验收后止。

（8 )项目街区商业设计关联的其他服务工作。

三、服务标准及要求

（一）设计原则

1．项目设计必须以国家法律法规及地方有关标准、规范进行设计、报审及验收，按磋商文件、投标承诺、合同书内容和质量要求按时提交成果。

2．项目位于合肥市新站区站北社区新蚌埠路以西、淮海大道以南，引进餐饮美食、生活零售、创新体验、娱乐休闲等业态，打造“新店花园·百大悦街”，营造丰富的休闲、购物体验，满足周边居民需求。

3．设计以科学、合理、经济、实用为原则，同时应考虑绿色、环保及节能。设计单位应灵活吸取国内外商业建筑室内装饰装修的先进技术、经验，既要满足当前使用的需要，又能为今后发展、改造留有余地。

（二）其他设计要求

1．应注重新技术、新工艺、新材料的应用，不但力求节约投资，更要考虑环保和日后长期使用过程中降低能耗，节约经常性开支。

2．设计应符合消防、环保、防火、阻燃、吸音、节能、防霉和抗震设计规范及要求，满足消防报批要求；不排斥超前新型装饰建材，但未经国家建材质量检验部门认可的材料不可采纳。

3.街区商业设计应充分考虑原有土建安装图纸主管路线，在保证街区商业设计质量的前提下，尽量减少变动。

4．应达到国家关于街区商业设计的强制性安全标准；达到国家关于环境质量强制性标准，对有害气体及辐射性较强的装饰建材必须控制在强制性标准以内。

5．为使采购人充分地了解设计效果，供应商在概念方案及深化方案中的对于结合商业定位完成街区铺装概念意向，景观美陈及照明的意向设计思路，美陈点位，导视点位及方案设计，外立面概念方向，外立面效果图（白天、夜晚）。并据采购人要求适当增加、修改效果图。

6.成交供应商须与采购人良好配合，提供优质服务，能根据功能布局需求多次调整设计方案。合同履行期间，提供设计技术交底现场答疑、阶段性的现场指导（材料选择、施工工艺）、项目阶段性的验收配合，对于施工过程中出现的紧急问题，据采购人的要求及时至现场沟通，提出经济合理的解决方案、累计派驻施工现场配合的时间不低于15天，派驻现场的设计人员需得到采购人认可。

（三）成果要求

1．设计成果要求

供应商在设计过程中提交的设计文件应包括文本、图件及计算机文件。计算机文件含所有成果文件，用Photoshop、PowerPoint、Word、AutoCAD等软件制作。采购人有权无偿使用设计成果。

2．成果数量要求

（1）过程成果数量需满足上会及评审要求，每轮不少于5套文本（A3大小），技术图形文件提供电子CAD文件、汇报文件PPT格式、图纸文件为彩色PDF格式。

3．投标成果要求

（1）方案文本内容

本次设计方案评审街区商业设计概念方案文本，此方案包括但不限于项目定位分析、业态品类组合建议、景观美陈及照明的意向设计思路，美陈点位，导视点位及方案设计，外立面概念方向，外立面效果图（白天、夜晚）、投资估算等及设计方认为其他必需的图纸和成果等。

（2）方案文本要求：文本内容包括上述文字和图则部分，按A3规格装订；

四、项目组人员要求

1.供应商及拟派项目负责人具有完成本项目的设计经验和能力。供应商参与该项目各专业的主要设计人员具有完成本项目的设计经验，必须满足本项目需要，并有较强的优化设计意识和实力。

2.设计团队

本项目的设计团队不少于6人，其中设计负责人1人，建筑、装饰、景观、美陈、电气等各专业人员不得少于5人。

| 人员岗位 | 数量 | 资历要求 |
| --- | --- | --- |
| 设计负责人 | 1 | 详见技术评审表 |
| 建筑专业人员 | 1 | 建筑相关专业证书 |
| 装饰专业人员 | 1 | 装饰相关专业证书 |
| 景观专业人员 | 1 | 园林相关专业证书 |
| 美陈专业人员 | 1 | 视觉传达、装饰相关专业证书 |
| 电气专业人员 | 1 | 电气、机电相关专业证书 |

注：人员不作为初审指标，供应商签订合同后须按照竞争性报价文件要求配备，若拟配人员不符合要求或不能胜任有关岗位的，供应商须无条件及时更换，保障项目服务质量；相关专业证书可为毕业证书或中级及以上职称证书。

3.供应商不得无故更换专业负责人，每更换一名专业负责人应向采购人支付5万元/次的违约金。如专业负责人不能很好的履约或不能满足采购人的要求，采购人有权要求供应商更换，供应商须按竞争性报价文件的要求更换，更换的专业负责人资质不得低于竞争性报价文件要求，并承担5万元/次的违约金。

五、投标报价

本次竞争性报价按总承包设计方式报价，以满足甲方需求为基准，设计费一次性包死，不得要求增加设计费。包括但不仅限于资料收集、调查、现场勘察、专家评审、办公、交通、保险、人员、差旅、税费、测试工具等为完成本项目所需的全部费用。

第四章 评审方法和标准

## 一、总则

按照本项目文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

## 二、评审方法

评审小组对供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足本项目文件的实质性要求。评审表如下：

| （一）初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 不良行为、不良信用 | 符合文件第一章供应商要求的规定 | 详见合肥市招、信用中国公示信息 |
| 2 | 报价承诺函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章及法人签章或签名 | 详见第六章响应文件格式2 |
| 3 | 报价授权书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式3 |
| 4 | 供应商股权 结构说明书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式4 |
| 5 | 无重大违法、不良信用记录声明函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式5 |
| 6 | 针对本项目的服务方案 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式6 |
| 7 | 供应商证明资料 （营业执照、业绩合同等） | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式7 |
| 8 | 报价保证金 | 符合本项目文件要求 | 1.采用转账/电汇的，评审小组查询报价保证金缴纳情况； 2.采用其他方式的，响应文件中提供相关证明材料扫描件。 |
| 9 | 其他要求 | 设计人员履历 | 格式自拟 |
| 注：供应商必须通过初审表中的全部评审指标方可进入商务报价及评审程序。 |  |  |  |

| （二）商务评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 报价一览表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式9 |
| 2 | 分项报价表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式10 |
| 3 | 报价保证金退还申请 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式11 |
| 注：供应商必须通过商务评审表中的全部评审指标方视为有效报价。 |  |  |  |

（三）技术评审表

| 类别 | 指标名称 | 指标描述 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 （30分） | 项目定位及设计理念 | 项目定位清晰准确，街区氛围设计及品类规划科学合理； 设计理念凸显企业文化内涵，时尚大方，特色分明，辨识度高。优秀的得 8≤F≤10 分；良好的得 6≤F＜8 分；一般的得 4≤F＜6 分。 | 10分 |
|  | 设计工作的重点难点分析与解决 | 文字简洁、简明扼要、阐述清晰、论述合理。对工程的重点、难点的分析全面、准确，重点突出，对策针对性强。优秀的得 8≤F≤10 分；良好的得 6≤F＜8 分；一般的得 4≤F＜6 分。 | 10分 |
|  | 对本项目的设计解读 | 根据供应商对本项目的设计解读，现场汇报进行评比。优秀的得 8≤F≤10 分；良好的得 6≤F＜8 分；一般的得 4≤F＜6 分。 | 10分 |
| 注：投标人须针对以上评分细则进行现场PPT讲解，时间20分钟。 |  |  |  |
| 资信 部分 （35分） | 投标人业绩 | 供应商承接街区商业设计，每个业绩获得2分，满分6分； 供应商承接综合体商业设计，每个业绩获得3分，满分6分； 注：1.初审业绩可以计入本项评分。 2.提供加盖公章的合同复印件，合同无法提现街区、综合体商业设计内容的，须提供加盖公章的业主证明材料，否则不得分。 | 12分 |
|  | 设计负责人业绩 | 拟派本项目设计负责人承担街区商业设计项目负责人的，每个业绩得2分，满分6分； 拟派本项目设计负责人承担综合体商业设计项目负责人的，每个业绩得3分，满分6分； 注：提供加盖公章的合同复印件，合同无法提现街区、综合体商业设计内容的，须提供加盖公章的业主证明材料，否则不得分。 | 12分 |
|  | 人员承诺 | 承诺拟派本项目设计人员，每增加1人得1分，最多得5分。 注：增加的设计人员资历不得低于报价文件中要求的人员资历，否则不得分。 | 5分 |
|  | 合理化建议 | 针对项目的特点，提出切实可行的合理化建议，经评审小组采用集体议事法判断建议的有效性，每提供一条有效合理化建议的得1分，最高得6分。 | 6分 |

供应商报价得分统一按照下列公式计算：（所有计算均四舍五入精确到小数点后两位）

| 商务 部分 （35分） | 1.确定评标价 评标价=最终投标报价商务 2.确定评标基准价部分 以通过初审的投标文件的最低评标价作为评标基准价 3.评标价得分计算 评标价得分按照下列公式计算: 评标价得分=（评标基准价/评标价)*35。 |
| --- | --- |

上述指标描述，各投标人应在响应文件中予以清晰有效的书面体现，否则采购人将计0分处理。评审过程中，评委发现供应商报价明显不合理，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求供应商限期提供证明文件，否则采购人可取消该供应商成交候选人资格。

- 设计合同

新店花园街区项目商业设计合同

项 目 名 称：

项 目 地 点： 安徽 合肥

委托方(甲方)：

设计方(乙方)：

签 订 地 点： 合肥

签 订 日 期：

甲方（委托人）：

法定代表人/授权代表：

住址：

联系电话：

乙方（设计人）：

法定代表人/授权代表：

住址：

联系电话：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，本设计合同（以下简称“本合同”）由甲乙双方于2024年  月  日于 安徽合肥 签署。

甲方委托乙方对合肥市新站区花园街区项目进行商业设计，双方经友好协商就设计相关事宜达成以下协议，以资共同遵守。

甲方负责合同的报批及备案等事项。乙方与甲方、建筑师、经营人员及其它咨询人员协商，确定设计意图和项目范围，并协助甲方确定发展目标和本项目内部设计的先后顺序。甲方需提供与项目实施有关的全部信息及图纸，保证其符合质量标准及相关法律法规规定，并完成相关审批手续。

第一章 设计内容

1.1 项目名称：新店花园街区项目

1.2 项目地点：合肥市新站区

1.3 设计内容： 街区主题设计，业态规划，景观创意设计效果图，导视设计，建筑外立面灯光优化设计效果图等，商业面积8570平米（以具体附件为准）。

1.4 设计范围：

1.4.1 商业街区设计：街区景观美陈设计，街区导视设计，街区照明设计（概念设计、方案设计）。

1.4.2 街区建筑楼设计：外立面设计，外立面照明设计（概念设计、方案设计、立面尺寸图），各店铺示意图。

1.4.3外立面的广告位置及尺寸设计。

1.4.4 概念方向性设计及方案设计深度：结合商业定位完成街区铺装概念意向，景观美陈及照明的意向设计思路，美陈点位，导视点位及方案设计，外立面概念方向，外立面效果图（白天、夜晚）。

1.4.5 深化设计深度

1.4.5.1装饰深化设计：地拼及尺寸图、灯具尺寸图、外立面尺寸图、导视尺寸图、照明点位图及技术手册、各店铺门头店铺规范等。

1.4.5.2 电气深化扩初设计：广场照明及景观美陈电气平面图、电气系统图。

1.4.5.3 给排水深化扩初设计：广场景观用水的支管设计，包括平面图及系统图，其中不含立管设计。水景及喷泉由专业厂家完成深化设计。

1.4.5.4 提交成果形式：进行方案汇报或提交时采用电子版形式，图纸为PDF或AUTOCAD DWG文件格式。设计方案经甲方审核通过并确认后，乙方提供本合同设计范围内的纸质版方案（非蓝图），不含盖章，不多于5册。

1.5 由乙方进行方案汇报，并根据汇报结论，修正方案，并以PDF文件格式进行汇报。提交成果中的纸质版平面图采用A1幅面，其余纸质版图纸（立面、节点、小空间）采用A2幅面。

- 设计进程安排

2.1 总设计周期为 35个日历天，本合同签署之日计算。乙方应按设计进度安排完成各阶段设计工作并向甲方提交本阶段设计成果，甲方对本阶段设计成果进行书面确认并给与乙方开始下一阶段工作的书面通知后，乙方方可启动下一阶段设计工作。

甲方指定项目负责人：      邮箱：     电话：

甲方指定具体对接人:       邮箱：     电话：

乙方指定项目负责人：      邮箱：     电话：

乙方指定具体对接人:       邮箱：     电话：

各方项目负责人及具体对接人，负责双方在项目过程中邮件、函件等往来沟通、收发、签字等项目进行过程中的具体沟通。

2.1.1 设计进度安排：

| 设计阶段 | 设计周期（日历天/周） |
| --- | --- |
| 概念设计阶段 | 10 |
| 方案设计阶段 | 15 |
| 深化设计阶段 | 10 |
| 备注： |  |

2.2设计周期中不包含乙方赴甲方处或甲方指定地点汇报的时间、双方讨论、修改方案的时间及甲方商议方案时间、甲方对设计成果提出修改意见或者予以确认的时间。一般汇报时间为该阶段设计成果完成后10个工作日内，甲方另有其它安排的以甲方实际时间安排为准。

甲方对乙方提交的设计成果须给与书面修改意见或确认。甲方需要乙方修正方案时，乙方的修正时间不包含在设计周期内，但应该在甲方要求的合理时间内完成。

2.3由于甲方原因导致项目设计在任一阶段延迟超过20日（含20）以上时，甲方须对延迟原因向乙方作书面说明，甲乙双方应就项目进度进行协商并重新制订进度计划要求。

2.4乙方设计师应参与方案汇报，甲方确定汇报时间后须提前3日通知乙方，以便乙方安排设计师行程和时间。

- 设计费及支付方式

3.1 本合同总设计费为人民币 元，大写：        元整，包括设计、材料、施工配合、差旅、知识产权、税金、保险等与本合同相关的一切费用及风险，除此之外甲方不再向乙方支付其他任何费用。

3.2甲方根据乙方各阶段设计成果占工作量的比例支付设计费用，具体如下：

| 阶段 | 工作完成量 (%) | 阶段费用 （%) | 人民币 小写(元) | 人民币 大写(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概念设计付款 | 0 | 20 |  |  |
| 方案设计 | 65 | 30 |  |  |
| 深化设计 | 80 | 30 |  |  |
| 现场施工完成 | 100 | 20 |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |

甲方于本合同签订后5个工作日内，支付乙方概念设计预付款；乙方提交相应阶段设计成果电子版并经甲方书面确认之日起5个工作日内，甲方按各设计阶段费用比例向乙方支付设计费；项目现场施工完成并结算审计定案后5个工作日内，甲方向乙方支付总设计费的20%。

备注：

1.乙方提交的各阶段工作成果应达到甲方、合同约定及政府报审通过的深度及要求，并提交设计文件的PDF格式文件和DWG格式文件，甲方应在收到各阶段工作成果后的5个工作日进行审核确认及意见反馈。如果未达到甲方要求、合同规定及政府报审通过的深度及要求，乙方应在10个工作日内对工作成果进行修改及完善，由此产生的费用由乙方承担。

如果甲方确认延迟，则项目进入下一阶段的时间也相应延后。

2.在阶段成果甲方审核通过后，乙方提交甲方已确认部分费用的增值税专用发票，甲方需在收到发票后10个工作日内支付该阶段对应的设计费。如甲方未按约定支付设计费，则乙方有权在提出请款进度后，暂停下一阶段的设计工作。

- 双方责任

4.1甲方责任

4.1.1甲方向乙方提交相关资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。

4.1.2甲方按合同约定时间节点支付乙方设计费用。

4.1.3乙方的设计属于原创文件，甲方付清某一阶段设计费后乙方提交的相应设计成果所有权及知识产权归属甲方所有。

4.2 乙方责任

4.2.1乙方应按中华人民共和国技术规范、强制性规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。如未按中华人民共和国相关技术规范、强制性规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行设计，乙方赔偿甲方由此造成的包括但不限于甲方的工期拖延、工程返工、财产损失、损害赔偿等所有损失，并按照本合同总设计费的10%向甲方承担违约金。

4.2.2乙方设计应不能超现有建筑设计荷载，若乙方设计超载，乙方赔偿甲方由此造成的包括但不限于甲方的工期拖延、工程返工、财产损失、损害赔偿等所有损失，并按照本合同总设计费的10%向甲方承担违约金。

4.2.3乙方应现场踏勘了解项目现场实际做合理方案设计，提出问题及建议，并负责协调问题解决，确保方案有效实施；若乙方设计理念的实现与施工图、深化设计以及现场实施发生冲突，乙方应该负责解决；乙方驻场负责人应与施工现场保持紧密沟通，确保现场施工为正确图纸，保障甲方施工顺利进行，若乙方原因造成甲方的工期拖延、工程返工等，甲方有权就其损失向乙方索赔，并有权拒绝支付最后一期设计费。

4.2.4乙方交付设计资料及文件后，应按合同约定及甲方要求参加有关审查和现场答疑，根据审查结论及时做修改补充和调整。

4.2.5乙方不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料，否则应支付甲方违约金     元并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.2.6乙方根据项目需要参加项目交流、汇报等工作以配合项目顺利完成。为保证汇报效果，乙方项目负责人及主要设计人员须到场参加项目交流、汇报等。

4.2.7乙方应严格按照设计进度安排完成设计工作，并向甲方提交设计成果。

4.3额外工作量

4.3.1本合同设计项目报价方式为：按总承包设计方式报价，以满足甲方需求为基准，设计费一次性包死。本合同签署前，乙方已对本合同设计项目进行实地勘查，对本设计项目设计范围、设计深度、设计难度等均已充分了解，乙方报价中已包括履行本合同所需的一切费用。

4.3.2合同签署后，乙方不得要求增加设计费，甲方除支付设计费外无需支付乙方其他任何费用。

4.4终止服务合约

4.4.1乙方逾期提交设计方案、设计成果、图纸、计划、报告或其他协议文件（包括整体逾期及阶段逾期），每逾期一日历天乙方应承担0.3万元的违约金；累计逾期超过20个日历天，乙方除应按前述标准支付违约金（如违约金低于总设计费的30%，按总设计费的30%支付）外，甲方还有权解除合同，乙方应返还甲方已付的全部设计费，并赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方的工期拖延、工程返工等所有损失），乙方已交付的设计成果的知识产权归属甲方所有。

4.4.2若交付方案经三次以上修改仍未满足甲方需求的，甲方有权单方面终止合同，乙方应退还已收取的设计费用，赔偿甲方由此造成的包括但不限于甲方的工期拖延、工程返工等所有损失，并按照本合同总设计费的30%向甲方承担违约金。

4.4.3地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响协议履行或者不能按照约定的条件十五天内提供事故详情及协议不能履行或部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的公证机关出具。按照事故对履行协议的影响程度，由双方协商决定是否解除协议，或者部分免除履行的责任，或者延期履行协议。

4.4.4甲方应按时向乙方支付方案成果已确认部分的设计费，甲方延迟支付的，按相应阶段已确认部分应付设计费的万分之一/天标准向乙方支付延迟违约金，违约金计算周期最长不超过二十个日历天，逾期超过20天的，乙方有权解除合同，不返还已收费用，并有权要求甲方赔偿相应损失，解除合同的通知以书面函件方式发出。

第五章 保密条款

除非对方书面同意，甲乙双方不得将基于本合同及本合同项下项目而获得的关于对方的任何信息向第三方透露。如发生违约行为，违约方须按照本合同总设计费的10%支付违约金并赔偿守约方因此遭受的全部损失。

第六章知识产权

6.1本合同项下与项目有关的由乙方及乙方委托的并由甲方认可的国内配合设计院制作的所有图纸、计划、报告、规范、计算和其他文件的知识产权在甲方付讫相应设计费后应属于甲方专属享有。乙方仅对设计成果享有署名权。

6.2乙方属于相应图纸、计划、报告、规范、计算和其他文件的完整的独立的制作人，保证其向甲方提交的设计成果为乙方原创，并且保证本合同下的上述文件或对上述文件的使用将不会构成对第三方著作权或其他知识产权的侵犯。乙方提供的相应图纸、计划、报告、规范、计算或其他任何乙方提交甲方文件的部分或全部侵犯第三方合法权益的，甲方有权单方解除本协议并收回已支付的设计费，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失并按照本合同总设计费的10%向甲方承担违约金。本条款长期有效，不因本合同的终止而终止。

6.3若本合同被提前终止，与项目有关的、由乙方及乙方委托的、并由甲方认可的、配合设计院已制作的所有图纸、计划、报告、规范、计算和其他文件的知识产权，在甲方付讫相应设计费后应属于甲方享有，乙方及相关方仅对设计成果享有署名权。

6.4本合同根据双方就本项目相关事项达成一致的全部内容制定，除本合同包括的内容之外，双方在合同履行过程中就相关问题的补充、修改等均应以书面形式确认并签字。

第七章争议解决

合同中声明的有效期或相关规划设计以及双方之权利和义务均受中华人民共和国法律约束。在本合同任何条款的执行或解释所引起的争议，双方应及时协商解决。协商不成时双方同意应向甲方所在地人民法院起诉。

第八章 其他

8.1合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件。

8.2本合同一式六份，甲方三份，乙方三份，具有同等法律效力，经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖双方单位公章之日起生效。

甲 方：                                 乙  方：

法定代表人或授权代理人：                法定代表人或授权代理人：

日 期： 年月日          日  期：年月日

地 址：                                 地  址：

开户行：                                 开户行：

账 号：                                  账  号：

# 第六章  响应文件格式

### 格式1  技术文件封面

新店花园街区项目商业设计竞争性报价

### 响 应 文 件

（正/副本）

供应商名称：

## 2024年   月   日

## 格式2  竞争性报价承诺函

致合肥百货大楼股份有限公司：

根据贵方（编号：2024BDJTFW00007）项目竞争性报价文件要求，我方兹宣布承诺如下内容：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按本项目文件规定缴纳履约保证金。按本次本项目文件规定及最后报价承诺提供服务或供货及安装。

2.我方根据本次本项目文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务或供货及安装，并通过买方验收。

3.我方已详细审核本次本项目文件，包括本项目文件附件、本项目文件澄清修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次本项目文件，并对本项目文件各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从供应商须知规定的报价日期起遵循本本项目文件，并在供应商须知规定的报价有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在报价规定时间内向贵方提供与其报价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价为成交供应商。

7.我方同意本项目文件规定的付款方式、设计周期、设计人员等。

8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

特此承诺

供应商（公章）：

企业法人（签名或签章）：

二〇二四年  月  日

## 格式3  报价授权书

本授权书声明：（供应商名称）    授权（授权代表姓名）     代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

| 企业法人身份证正面 | 企业法人身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人联系电话： |  |
| 授权代表身份证正面 | 授权代表身份证反面 |
| 授权代表联系电话： |  |

特此授权

供应商（公章）：

二〇二四年    月    日

格式4 供应商股权结构说明书

为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）

公司，公司注册资本为           万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：           ，出资比例：      %，出资额：       万元；

2.股东：           ，出资比例：       %，出资额：       万元；

3.股东：           ，出资比例：       %，出资额：       万元；

……

公司总经理（负责人）姓名：             ；联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

供应商（公章）：

二〇二四年      月     日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

## 格式5  无重大违法、不良信用记录声明函

本单位郑重声明，我单位无以下重大违法、不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在近三年内（自响应文件提交截止之日向前追溯3年，下同）发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

二〇二四年     月     日

## 格式6  针对本项目的设计方案

格式自拟，供应商自行编制，应包括以下内容：（根据评审表自行增减需要提供的内容）

1.针对本项目的设计服务方案；

2.针对本项目设计服务承诺；

3.针对本项目的专业设计团队履历和增加人员承诺；

4.针对本项目的合理化建议；

5.其他事项（如有）。

格式7  供应商证明资料

格式自拟，供应商自行编制，应包括以下内容：

1.合法有效的《营业执照、业绩合同……》；（根据评审表自行增减需要提供的内容）

2.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等 ；

3.需要说明的其它情况（如有）。

### 格式8  报价一览表

| 项目名称 |  | 新店花园街区项目商业设计 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024BDJTFW00007 |
| 供应商全称 |  |  |
| 一、技术响应承诺 |  |  |
| 1 | 设计周期 | 是否响应文件要求？ |
| 2 | 设计人员数量 | 是否响应文件要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是否响应文件要求？ |
| 备注：上述内容如符合本项目要求填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |  |  |
| 二、报价 |  |  |
| 总报价（含6%增值税） |  | 大写：人民币 ； 小写：￥ 元； |
| - 备注：总报价不得高于项目概算（人民币146166.67元），否则视为响应无效； |  |  |

供应商（公章）：                                           二〇二四年  月  日

### 格式9  分项报价表

项目名称：新店花园街区项目商业设计                项目编号：2024BDJTFW00007

| 序号 | 设计内容 | 设计内容 | 单价 （元/平米） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念设计方案 | 外立面效果、街区主题优化设计 |  |  |
|  |  | 商业环境应用图形延展 |  |  |
|  |  | 街区导识系统延展 |  |  |
| 2 | 方案深化设计 | 项目主体定位 |  |  |
|  |  | 各区域亮点打造方向 |  |  |
| 3 | 街区动线 | 动线（水平动线、垂直动线）规划 |  |  |
|  |  | 业态分布组合 |  |  |
| 4 | 装饰设计系统 | 街区环境小品设计/美陈设计 |  |  |
|  |  | 装饰材料选型 |  |  |
| 5 | 街区导视设计 | 核心区打卡点设计 |  |  |
|  |  | 室外 |  |  |
| 6 | 照明设计系统 | 街区氛围灯光设计/造型灯具点缀设计 |  |  |
| 合计（含6%增值税） |  |  |  |  |
| 备注：项目位于合肥市新站区站北社区新蚌埠路以西、淮海大道以南，街区主题设计，业态规划，景观创意设计效果图，导视设计，建筑外立面灯光优化设计效果图等；配套商业建筑面积8570㎡（最终以实际测算为准）。 |  |  |  |  |

供应商（公章）：

二〇二四年     月     日

## 格式10  报价保证金退还申请

：

我公司于2024年 月  日参加新店花园街区商业设计项目竞争性报价，缴纳报价保证金  贰仟元。如我公司未成交，请将该保证金退至以下帐号；如我公司成交，该保证金退还事宜按本文件相关约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处为转账单扫描件

注：此申请书一式三份，两份做入《商务文件》正、副本，一份单独提交采购人。

供应商（公章）：

2024年     月    日