宿州百大农产品物流有限责任公司

宿州百大西门地磅维修项目市场竞争性报价文件

宿州百大农产品物流有限责任公司（以下简称：宿州百大）现对宿州百大西门地磅维修项目进行竞争性报价采购，诚邀具有相关资质的专业单位参与报价。

一、项目简介

1.项目名称：宿州百大西门地磅维修项目

2.项目编号：2025BDJTFW00037

3.项目地址：宿州市经济技术开发区南二环路88号

4.项目内容：①基础处理：清理基坑淤泥、开挖积水坑及基坑四周边口修整、磅体基础找平等。②磅体处理：地磅检修压板锈蚀处处理、磅体底部及周边锈蚀严重钢板更换维护和除锈刷漆、更换部分传感器等。

详见附件一采购需求和附件二《合同》。

5.项目概算：人民币49366.67元。

二、报价人要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.报价人不得存在以下不良信用记录情形之一（以评审当日在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

2.1报价人被人民法院列入失信被执行人的。

2.2报价人被列入政府采购严重违法失信名单的。

2.3报价人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

2.4报价人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、响应文件编制要求

1.《响应文件》须包含：附件三格式1-7内容；

2.《响应文件》正、副本各一份，内容一致，须按要求的格式填写、签署和盖章，文件内文字、数字、证明资料及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致报价无效。

3.《响应文件》须密封在档案袋内于提交截止时间前送达至指定地点，逾期不予受理。

四、报价说明

1.报价为完成附件二《合同》所列全部内容的价格。

2.报价不得高于本项目概算，否则视为无效报价。

3.报价有效期：从报价文件提交截止之日算起 30个日历日。

五、评审方法

1.评审方法：有效最低价法，是指报价人《响应文件》满足本项目《竞争性报价文件》所列全部实质性要求且报价最低的报价人为成交候选人。

2.如两家及以上有效报价人报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

六、合同签订：本项目成交后，甲（采购人）乙（成交供应商）双方签订附件二《合同》，乙方须严格履行合同所列相关责任和义务。

七、响应文件提交截止时间：2025年6月 13日9:30 （如有调整，另行通知）

响应文件提交地点：安徽省宿州市经济开发区南二环路88号A1办公楼小会议室。

八、联系人及电话：孙工  0557-3097166；（意向报价人如有疑问可来电垂询）

附件一：采购需求

一、基础处理（2处）

1.将磅体拆除吊装一侧，清理基坑下淤泥（主要为北侧，南侧淤泥已基本清理）。

2.对基坑内2处原突出基底的φ100排水管疏通、清理并依排水管为中心周边切槽开挖做集水坑，集水坑采用烧结普通砖砌宽度240mm并粉刷，完成尺寸：500*500*500mm,其中排水管应高出基坑底部约20cm。

3.地磅基坑四周边口修整，并采用厚度10mm钢板做L型防护处理，成型后L型钢板垂直方向与磅体之间间距应不小于2mm并不大于10mm，具体尺寸为水平方100mm，垂直方向50mm并锚固焊接牢固。

4.磅体基础找平，计划采用规格为400mm×400mm×30mm的钢板，通过铆焊方式固定，确保后期不因市政下水不畅时磅体漂浮恢复后位移。

二、磅体处理

1.对两台地磅检修压板锈蚀处（槽钢）切割、更换，并对压板开孔安装螺栓，共计12块（最终工程量按实结算）。

2.对地磅底部打磨除锈并对局部锈蚀严重部分切割同时采用同规格尺寸钢板焊接替换，同时刷防腐、防锈漆各2遍。

3. 将磅体承插接头锈蚀变形的切割更换同等规格的槽钢，共计12块（最终工程量按实结算）。

4.更换市场南侧地磅8处传感器，并将南磅更换的传感器替换北磅老化传感器（30吨/个地磅传感器，推荐品牌：宁波柯力、中航电测、中储恒科）。

- 三、质保项目整体质保2年（含元器件、磅体及土建部分维修维护）。

- 四、工期 ：项目总工期：30天。

特别提醒：此次维修的两台地磅为市场每日使用器具且每日市场进出场人员、车辆较多，报价人须综合考虑因市场进出场车辆、行人影响施工工期、安全等所做的防护措施，同时须确保施工期间每日应有一台地磅供市场交易使用。请报价人根据采购需求自行和现场安装条件综合考虑后报价；中标后不予调整；报价包含人工费、材料费、机械费、施工措施费及税费等全部费用。施工期间、质保期内如出现安全问题或造成第三方损失的均由报价人自行承担全部责任。

附件二：《合同》

宿州百大农产品物流有限责任公司

宿州百大西门地磅维修项目合同

甲方（采购方）：宿州百大农产品物流有限责任公司

乙方（成交方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条、工程概况

1.1 项目名称：宿州百大西门地磅维修项目

1.2 项目地点：宿州市经济技术开发区南二环路88号

1.3 维修内容：①基础处理：清理基坑淤泥、开挖积水坑及基坑四周边口修整、磅体基础找平等。②磅体处理：地磅检修压板锈蚀处处理、磅体底部及周边锈蚀严重钢板更换维护和除锈刷漆、更换部分传感器等。

1.4 承包方式：总承包

1.5 工期：30日历天,自2025年  月  日开工（以开工令为准），于2025年  月  日竣工。

1.6 工程质量：合格

1.7 合同价款（人民币大写）：       元（大写：      ）,其中不含税金额    元，税金        元。

1.8 合同签订之前乙方应向甲方缴纳合同总价10％的履约保证金      元，待竣工验收合格且乙方无违约行为后退还。

1.9 维修内容包括采购需求及分项报价表中全部内容，报价价格已包含材料、辅材、配件、人工、机械、运输、装卸、税收、利润等全部内容。乙方报价清单中如有漏报、少报项目，视为乙方优惠，不得另外加价。

第二条、甲方工作及责任

2.1 开工前 3 天，向乙方提供做法，向乙方提供施工所需的水、电等，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。同时向乙方提供材料、工机具的堆放场所等，尽可能为乙方提供施工便利。

2.2 指派        为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜，除前述指定甲方代表之外的其他人员签署的任何文件，对甲方不具有约束力；涉及增加工程价款的任何文件，除前述指定甲方代表签字之外，还需加盖甲方印章，方对甲方产生约束力。

2.3 负责施工现场乙方与其他施工单位、工种的交叉施工的协调工作。

2.4 履行合同约定，按时按量支付相应工程款。

第三条、乙方工作及责任

3.1  拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2  按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、电力施工规范、防火安全规定、环境保护规定；严格按照作法说明进行施工。参加竣工验收，编制工程结算；工程竣工后，乙方应于30日内向甲方提供完整的竣工资料套（含电子版文件）。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等设施设备。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5  施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7  在工程施工期间，乙方应服从甲方的现场管理，确保工程质量、工期及安全文明施工。因乙方原因导致的安全事故和甲方损失，由乙方负责处理并承担全部责任。

3.8  乙方必须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。若未办理保险，发生的一切事故与甲方无关，甲方因此产生的一切费用最终由乙方来承担。

第四条、关于工期的约定

4.1  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.2  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3  实际开工时间以甲方通知为准。

4.4  实际竣工时间以竣工验收合格之日为准。

4.5  工期延误的责任归属，适用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）有关条款。

第五条、关于工程价款及结算的约定

5.1  双方商定本合同价款采用第 （1）种：

（1）固定单价合同。固定单价已经包含材料价格、人工费和机械费上涨等市场风险，除不可抗力不因任何原因调整。

（2）固定价格加    /   ％包干风险系数计算。包干风险包括    /     内容。

（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

# 5.2 付款方式：合同签约暂定价为      元，工程竣工经甲方验收合格后，且乙方提交项目无维修人员工资拖欠证明并经甲方按“投标报价7分项报价表”据实核算后合同费用，即付至按实核实合同费用的97%，剩余3%作为工程质量保证金，贰年（24个月）质保期满经甲方验收无工程质量问题后，一次性由发包人支付给承包人（所有款项无息）。

5.3 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具并交付13%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

第六条、工程变更

6.1 工程变更和设计修改办理的程序：变更由乙方依据规范提出，甲方确认签字盖章后乙方执行；或变更由甲方直接签字盖章书面提出，乙方执行。

6.2 所有变更、签证均以甲方以及甲方委托的造价咨询单位（若有）、监理（若有）审核签字并盖章确认为准。

6.3 工程施工过程中，如甲方因实际情况变化提出变更，或乙方按规范提出相关方案并经甲方同意实施的变更，均以签证形式提出。后期结算过程中签证部分执行价格标准如下：

6.3.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

6.3.2 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。

6.3.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。

6.3.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核签字确认后，作为结算的依据。

第七条、 竣工验收

7.1乙方完成合同范围内的全部工程以及有关工作，经自检合格后，方可向甲方提交竣工验收申请报告。

7.2 甲方收到乙方报送的竣工验收申请报告后，7日内组织竣工验收。

7.3 竣工验收合格的，7日内向乙方签发工程接受证书。

7.4 竣工验收不合格的，乙方须按验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施。由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。乙方完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应当重新提交竣工验收申请报告。

7.5 工程经竣工验收合格的，以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

7.6乙方须于竣工验收合格后30日内，按照甲方要求提供审计结算报告资料，逾期不提供视为乙方免费施工，后期甲方不再支付费用。

第八条 保修条件及期限

按《工程质量保修书》执行。

第九条、关于材料供应的约定

本工程乙方负责采购工程所需的材料、设备并承担全部费用，乙方提供的材料、设备应为符合设计要求与国家法律法规等强制性规定的合格产品，乙方应按时供应到现场，并承担运输、搬运、拆除、保管、复试等费用。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，禁止使用，如已使用的，须无条件拆除、返工，由此造成的工期影响及其他一切损失由乙方承担。

第十条、有关安全文明施工的约定

10.1  现场动用明火的，须要向甲方提供书面申请，取得动火许可后方可施工。

10.2 因乙方施工造成任何甲方/乙方/第三方人身损害或财产损失，均由乙方承担赔偿责任。质保期内因安装质量问题，出现的一切安全问题均由乙方承担赔偿责任。

10.3 在甲方正常营业期间开展施工的，须做好相应的安全文明施工措施，不得对甲方的正常经营产生影响。

第十一条、违约责任

11.1  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元违约金。

11.2  如乙方未经甲方同意，擅自动火，乙方支付甲方2000元/次违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

11.3  未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

11.4  因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，双方协商一致解除合同，责任方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

11.5如因乙方违约导致合同解除，甲方支付的与合同解除及相关索赔有关的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）由乙方承担。

11.6因本合同工期为20天，不足一个工资支付或进度款支付周期，因此本工程不设进度款，乙方完工并经验收合格后，甲方第一次付款。因此，乙方不得以任何理由拖欠农民工工资、材料款、设备租赁费或其他应向第三方支付的价款，如因乙方拖欠前述款项，导致甲方被第三方起诉，甲方被判令支付的金额、甲方参与诉讼支出的包括律师费、诉讼费在内的一切费用，有权从工程款中扣除，不足部分有权要求乙方另行支付。

第十二条、争议或纠纷处理

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向工程项目所在地人民法院提起诉讼。

第十三条、其它约定

1.本合同依据“宿州百大西门地磅维修项目”，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。以上文件，顺序在前的具有优先解释权。

2.因本项目为室外作业，本合同所约定的施工工期30个工作日为晴天作业日，若因天气原因无法施工工期顺延。

3.本合同附件《工程量清单报价表》为乙方竞价所得，工程审计时单价不变。

4.本合同未尽事宜，适用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201) 通用条款；该通用条款与本合同有冲突的，优先适用本合同。

第十四条、附则

14.1  本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

14.2  本合同陆份，甲方执肆份，乙方执两份。

14.3  本合同履行完成后自动终止。

14.4  附件：1.《工程质量保修书》、2.《工程量清单报价表》

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

法定代表人：　　　　　　　　　　　     法定代表人：

代理人：　　　　　　　　　　　　　     代理人：

单位地址：                   　　      单位地址：

电话：               　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　 传真：

邮码：          　　　　　　　　　　 　邮码：

开户银行：                        　　 开户银行：

户名：                        　　　   户名：

帐号：                       　　　 　 帐号：

年　 月 　日                           年　  月　  日

附件1

工程质量保修书

甲方：宿州百大农产品物流有限责任公司

乙方：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（宿州百大西门地磅维修项目）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程所涉及一切工作内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

保修期限约定如下：    工程质保2年    。

亮化字灯珠

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所产生的的一切费用由乙方承担。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                              乙方(公章)：

地  址：                                   地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

施 工 安 全 协 议 书

甲方：宿州百大农产品物流有限责任公司

乙方：

现乙方承建甲方建筑工程项目，为了明确双方职责，预防各类事故的发生，确保施工安全。依据国家《安全生产法》、《消防法》等法律法规的有关规定以及“谁施工、谁负责“的原则。现甲、乙双方签订施工安全协议书。

一、工程概况：

1、项目名称：宿州百大西门地磅维修项目

2、项目地址：宿州市经济技术开发区南二环路88号

二、工程项目期限：自2025年  月 日起开工至2025年  月  日止完工。

三、协议内容：

（一）甲方安全责任

1、按照协议规定向乙方提供有关资料。

2、按国家消防法的规定协助乙方开展消防管理工作，帮助其提高自防自救技能。

3、指定专人配合乙方解决影响安全施工的问题。

4、进行电焊作业、高空施工、带电运行、机械吊装等危险作业，乙方应制订安全措施。

5、甲方应为乙方的施工人员办理出入证件，已便乙方对施工人员的管理。

6、发生安全事故时，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，并协助乙方进行事件调查工作。

7、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪行为按国家法律的有关规定进行处罚。

8、因乙方严重违规施工影响甲方正常经营时，甲方有权责令乙方停止施工作业。

（二）乙方安全责任

1、对该工程项目的施工安全、消防安全、施工人员人身安全等安全事项负总责。

2、指定专人负责该工程项目的日常安全管理工作，全权负责施工期间的各项安全事项。

3、施工前必须严格按照国家、省、市有关法律、法规的要求，对所属人员进行安全事项和防护措施的教育，并对施工人员个人安全防护进行检查，不得安排未经安全教育人员进场施工作业。

4、进场作业前需到甲方单位安全部门办理，进场人员临时证后才准允进场作业，并把进场作业人员名单，报安全部门备案。

5、严格遵守安全生产规章制度，施工工艺、施工程序。施工人员要文明施工，不得在施工地大喊大叫，随地大、小便。并自觉接受甲方单位的安全监督、管理和指导，做到安全施工、文明施工。

6、对复杂性和危险性较大的施工，应制订单独的安全防护措施。电工、电焊工必须持证上岗，严禁安排无证人员从事特殊工种作业。

7、需使用甲方的机械、电器等设备、设施，必须经得甲方同意，并承担对其安全防护措施负责和安全责任。

8、教育和监管所属施工人员未经甲方允许，不得随意进入营业现场。因乙方防护措施不到位或施工人员动用、偷盗等事件，造成人员、设备和商品损（丢）失事件的，乙方负全部经济或法律责任。

9、每天施工完毕后，必须认真检查清场工作，施工现场使用的各种设备、器材、施工材料的安全管理安排专人看管，责任自负。

10、施工中发现安全隐患或发生人身事故时，应积极采取应急措施，控制事态发展，并承担安全事故造成他人受伤、致残、死亡以及其它一切经济损失和法律责任。

（三）甲、乙双方严格遵守本协议条款，履行各自的安全职责，搞好本次工程各项安全工作和文明施工作业。

（四）本安全协议书自签订之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报主管部门备案。

甲方单位：                                乙方单位：

甲方代表人：                  乙方代表人：

年   月   日                  年   月   日

附件三：《响应文件格式》

格式1  响应文件封面

### 宿州百大西门地磅维修项目

### 响 应 文 件

（正/副本）

报价人名称：

## 2025年  月  日

格式2  报价承诺函

致宿州百大农产品物流有限责任公司：

根据贵司                号竞争性报价文件要求，我司代表（姓名）               已被正式授权代表报价人（企业名称）                      提交下述文件：

⑴报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

⑵报价人股权结构说明书

⑶报价人证明资料所列内容

⑷报价一览表、分项报价表、保证金退还申请等

同时，报价人宣布承诺如下：

⑴报价人已详细阅读全部文件（含修改澄清文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵报价人严格按照本文件的规定报价，如被确定为成交人后，将全面履行合同。

⑶报价人在交付报价保证金后，如出现窜通报价、成交后不签订合同等违规行为，采购人有权没收该保证金。

⑷报价人近三年来无骗取中标、重大违法、不良信用记录、严重违约及重大质量、安全问题。

⑸报价人完全理解采购人不以最低报价作为确定成交人唯一标准的评审方式。

⑹报价人同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

特此承诺

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二五年   月   日

格式3  报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

1.报价单位法人（或非法人单位负责人）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人（或非法人单位负责人）联系电话： |  |

2.报价单位授权代表

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 授权代表联系电话： |  |

注：以上身份证信息须清晰可辨，如有必要可分两页制作。

格式4  报价人股权结构说明书

为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）                  公司，公司注册资本为       万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

2.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

3.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

……

单位负责人姓名：                 联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二五年   月   日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

格式5  报价人证明资料

格式自拟，报价人自行编制，须包括以下内容：

- 合法有效的《营业执照》；

2.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等 ；

3.需要说明的其它情况（如有）。

格式6  报价一览表

| 项目名称 |  | 宿州百大西门地磅维修项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2025BDJTFW00037 |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术响应承诺 |  |  |
| 1 | 质量标准 | 是否响应文件要求 |
| 2 | 服务期限 | 是否响应文件要求 |
| 3 | 付款方式 | 是否响应文件要求 |
| 4 | 服务要求 | 是否响应文件要求 |
| 5 | 备注 | 以上技术承诺如符合本文件要求，请在对应栏内填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 不含税总报价 | 小写：￥ 元； 大写： 元； |
| 2 | 含税总报价 （含13%增值税专票） | 小写：￥ 元； 大写： 元； |
| 注：1.含税总报价不得高于本项目概算（人民币 49366.67元），否则视为无效报价； 2.如报价人税率不同，以不含税报价作为有效最低价的评审依据，成交后以对应含税报价签订合同； |  |  |

报价人（盖章）：                                2025年    月    日

注：1.采购人不接受报价人采用总价优惠等方式进行报价，其优惠须直接计算并体现在单价、总报价中。

2.以上总报价为完成本项目采购及服务的所有费用。

格式7分项报价表

| 宿州百大西门地磅维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 维护要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 压板 | 对两台地磅检修压板锈蚀处（槽钢）切割、更换，并对压板开孔安装螺栓。 | 12 | 块 |  |  | 根据实际使用数量按单价据实结算（含压板开孔、配螺栓） |
| 2 | 地磅基础垫平 | 钢板规格400mm×400mm×30mm厚，固定方法用铆、焊等方式确保固定牢固。 | 8 | 只 |  |  | 根据实际使用数量按单价据实结算 |
| 3 | 拆装、清理、校验 | 秤体拆下，清理，安装，砝码校验 | 2 | 台 |  |  | 我司提供4个1吨砝码使用 |
| 4 | 磅体锈蚀严重部位修整 | 锈蚀严重部分切割，焊制同规格铁板 | 10 | 平方 |  |  | 根据实际使用面积单价据实结算 |
| 5 | 磅体承插接头锈蚀变形更换 | 将磅体承插接头锈蚀变形的切割更换同等规格的槽钢 | 12 | 个 |  |  | 根据实际更换数量单价据实结算 |
| 6 | 地磅底部打磨刷漆 | 地磅底部刷防腐、防锈漆各2遍 | 2 | 台 |  |  | 南磅：3.4m*16m 北磅：3.4m*18m |
| 7 | 地磅基坑边口修整 | 地磅基坑四周边口修整，并采用厚度10mm钢板做L型防护处理，成型后L型钢板垂直方向与磅体之间间距应不小于2mm并不大于10mm，具体尺寸为水平方100mm，垂直方向50mm并锚固焊接牢固。 | 82 | 米 |  |  | 根据实际使用数量按单价据实结算 |
| 8 | 更换地磅传感器 | 30吨/个地磅传感器，推荐品牌：宁波柯力、中航电测、中储恒科（自推荐品牌中选择一种） | 8 | 只 |  |  | 南磅拆除后8只传感器替换北磅的传感器 |
| 9 | 开挖集水坑 | 1.对基坑内原突出基底的φ100排水管疏通、清理； 2.排水管为中心周边切槽开挖做集水坑，集水坑采用烧结普通砖砌宽度240mm并粉刷，完成尺寸：500*500*500mm,其中排水管应高出基坑底部约20cm。 | 4 | 处 |  |  | 两个地磅基坑共4处，按要求完成后疏通冲洗排水管道。 |
| 不含税报价 |  | 小写：￥ 元 （大写： ） 注：小数点后保留两位 |  |  |  |  |  |
| 含税报价（含13%增值税专用发票） |  | 小写：￥ 元（大写： ） 注：小数点后保留两位 |  |  |  |  |  |

备注：报价人请根据附件一采购需求里技术要求和现场安装条件综合报价，报价包含人工费、材料费、机械、施工措施费及税费等全部费用，结算价根据分项内实际维修数量据实结算。方案中未考虑全面的材料或施工程序等，请报价人自行考虑后综合报价，中标后不予调整。材料标准不低于采购需求技术要求，施工质量符合施工规范标准。