宿州百大农产品物流有限责任公司

宿州百大门头亮化改造项目（三次）竞争性报价文件

宿州百大农产品物流有限责任公司（以下简称：宿州百大）现对宿州百大门头亮化改造项目（三次）进行竞争性报价采购，诚邀具有相关资质的专业单位参与报价。

一、项目简介

1.项目名称：宿州百大门头亮化改造项目（三次）

2.项目编号：2025BDJTGC00033

3.项目地址：宿州市经济技术开发区南二环路88号

4.项目内容：①宿州百大西门门头原12个亮化字及线路拆除、重新安装12个点阵字，尺寸为1.8米*2.2米/个，LED灯珠，灯距2.0㎝（灯珠品牌：台宏、蓝景、华灿），电源盒24个（400W/个），字基板为1.0mm厚镀锌铁板（红色烤漆）；②在西门门头上安装4处吊钩，用钢丝绳配滑轮组牵引至南北门楼梯间内（钢丝绳约40米/处）并各安装2个手摇钢丝绳装置（该装置安装后能够上下顺畅牢固可靠，质保期内出现质量问题须24小时到场配合处理）；③A1办公楼门头拆除清运、并按要求重装门头和亚克力PVC字，详见附件一采购需求和附件二《合同》。

5.项目概算：人民币34459.60元。

二、报价人要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.报价人不得存在以下不良信用记录情形之一（以评审当日在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

2.1报价人被人民法院列入失信被执行人的。

2.2报价人被列入政府采购严重违法失信名单的。

2.3报价人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

2.4报价人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、响应文件编制要求

1.《响应文件》须包含：附件三格式1-7内容；

2.《响应文件》正、副本各一份，内容一致，须按要求的格式填写、签署和盖章，文件内文字、数字、证明资料及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致报价无效。

3.《响应文件》须密封在档案袋内于提交截止时间前送达至指定地点，逾期不予受理。

四、报价说明

1.报价为完成附件二《合同》所列全部内容的价格。

2.报价不得高于本项目概算，否则视为无效报价。

3.报价有效期：从报价文件提交截止之日算起 30个日历日。

五、评审方法

1.评审方法：有效最低价法，是指报价人《响应文件》满足本项目《竞争性报价文件》所列全部实质性要求且报价最低的报价人为成交候选人。

2.如两家及以上有效报价人报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

六、合同签订：本项目成交后，甲（采购人）乙（成交供应商）双方签订附件二《合同》，乙方须严格履行合同所列相关责任和义务。

七、响应文件提交截止时间：2025年6月24日 上午10:30（如有调整，另行通知）

响应文件提交地点：安徽省宿州市经济开发区南二环路88号A1办公楼小会议室。

八、联系人及电话：孙工  0557-3097166；（意向报价人如有疑问可来电垂询）

附件一：采购需求

- 西门门头亮化字拆除及重新安装要求

1. 将西门门头原12个亮化字及原线路拆除，字体支架及底部固定横撑继续作新字体支架使用并对保留支架及底部固定横撑做除锈、刷防锈油漆处理（油漆品牌：嘉宝莉、乐士、三棵树），对锈蚀严重处采用厚度为2mm同规格（标注尺寸、型号）热镀锌角铁焊接加固。

2. 制作安装12个点阵亮化字（企业logo+宿州百大农产品物流中心）规格:宽1.8米*高2.2米，字基板为1.0mm厚镀锌铁板（红色烤漆），围边焊接5cm高边条;LED灯珠（灯珠品牌：台宏、蓝景、华灿）0.15w/个灯距2.0㎝。

3.电源盒24个（400W/个），主电源线3*2.5mm2铜芯护导线、分电源线1.5mm2铜芯护导线（护导线牌：正泰、绿宝、上上），设置一个控制箱含断路器、漏保、时控开关、交流接触器（电气品牌：正泰、人民、德力西）。电源线走向需横平竖直，外露线路须安装PVC阻燃管固定牢固，自行勘察现场施工环境，自行考虑工程量后综合报价。

二、西门门头灯笼悬挂装置安装要求

在西门门头上安装4处吊钩，采用直径不低于3.1mm的钢丝绳配滑轮组牵引至南北门楼梯间内（钢丝绳约40米/处）并各安装2个手摇钢丝绳装置（该装置安装后能够上下顺畅牢固可靠，质保期内出现质量问题须24小时到场配合处理）。

三、A1办公楼原门头拆除及新门头制作安装要求

1.拆除原有门头及电子屏并负责拆除后垃圾外运；

2.门头龙骨采用 20*40*1mm热镀锌方管焊制，外敷4mm厚铝塑板，铝塑板敷设面积约26m²（最终工程量按实结算），阳角处采用5mm银色不锈钢包边。

3.需制作24个门头字，材质为亚克力PVC字（其中亚克力厚度2mm ，PVC厚度15mm）颜色为中国红，具体需制作“百大农产品公司”尺寸高60cmm，厚度17mm；2.企业“LOGO”，尺寸高35cmm，厚度17mm；3.“塑百年百大 筑诚信长城”，尺寸高36mm，厚度17mm ； 4.“合肥百大集团”尺寸高22cmm，厚度17mm（详见附件：效果图）。

4.在门头上部搭设雨搭，尺寸长4.3米，宽1.7米，材质用30*50mm*1.2mm热镀锌方管支撑及厚度0.8mm后蓝色铁皮。

四、质保

项目整体质保2年（含电气件、 点阵字、热镀锌铁皮及钢丝绳支架等一切施工内容）。

- 工期

项目总工期：30日历天。

特别提醒：为确保施工质量和安全的前提下，各报价人可以优化提高材料质量和安装固定措施，但不能低于上述材料技术标准要求，请报价人根据宿州百大方案及技术要求和现场安装条件综合考虑后报价；方案中未考虑全面的材料或施工程序等，请报价人自行勘察现场后综合报价，中标后不予调整；报价包含人工费、材料费、机械费、施工措施费及税费等全部费用。施工期间、质保期内如出现安全问题或造成第三方损失的均由报价人自行承担全部责任。

A1门头改造效果图：

附件二：《合同》

宿州百大农产品物流有限责任公司

宿州百大门头亮化改造项目（三次）合同

甲方（采购方）：宿州百大农产品物流有限责任公司

乙方（成交方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条、工程概况

1.1 工程名称：宿州百大门头亮化改造项目（三次）

1.2 工程地点：宿州市经济技术开发区南二环路88号

1.3 工程内容：①宿州百大西门门头原12个亮化字及线路拆除、重新安装12个点阵字，尺寸为1.8米*2.2米/个，LED灯珠0.15w/个灯距2.0㎝（灯珠品牌：台宏、蓝景、华灿），电源盒24个（400W/个），字基板为1.0mm厚镀锌铁板；②在西门门头上安装4处吊钩，用钢丝绳配滑轮组牵引至南北门楼梯间内（钢丝绳约40米/处）并各安装2个手摇钢丝绳装置（该装置安装后能够上下顺畅牢固可靠，质保期内出现质量问题须24小时到场配合处理）；③A1办公楼门头拆除清运、并按要求重装门头和亚克力PVC字。

1.4 承包方式：总承包

1.5 工期：30日历天,自2025年  月  日开工（以合同签订日期为准），于2025年  月  日竣工。

1.6 工程质量：合格

1.7 合同价款（人民币大写）：       元（大写：      ）,其中不含税金额    元，税金        元。

1.8 合同签订之前乙方应向甲方缴纳合同总价10％的履约保证金      元，待竣工验收合格且乙方无违约行为后退还。

1.9 制作安装施工内容包括附件施工图及工程量报价清单中全部内容，报价价格已包含材料、辅材、配件、人工、机械、运输、装卸、税收、利润等全部内容。乙方报价清单中如有漏报、少报项目，视为乙方优惠，不得另外加价。

第二条、甲方工作及责任

2.1 开工前 3 天，向乙方提供做法，向乙方提供施工所需的水、电等，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。同时向乙方提供材料、工机具的堆放场所等，尽可能为乙方提供施工便利。

2.2 指派        为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜，除前述指定甲方代表之外的其他人员签署的任何文件，对甲方不具有约束力；涉及增加工程价款的任何文件，除前述指定甲方代表签字之外，还需加盖甲方印章，方对甲方产生约束力。

2.3 负责施工现场乙方与其他施工单位、工种的交叉施工的协调工作。

2.4 履行合同约定，按时按量支付相应工程款。

第三条、乙方工作及责任

3.1  拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2  按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、电力施工规范、防火安全规定、环境保护规定；严格按照作法说明进行施工。参加竣工验收，编制工程结算；工程竣工后，乙方应于30日内向甲方提供完整的竣工资料套（含电子版文件）。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等设施设备。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5  施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7  在工程施工期间，乙方应服从甲方的现场管理，确保工程质量、工期及安全文明施工。因乙方原因导致的安全事故和甲方损失，由乙方负责处理并承担全部责任。

3.8  乙方必须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。若未办理保险，发生的一切事故与甲方无关，甲方因此产生的一切费用最终由乙方来承担。

第四条、关于工期的约定

4.1  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.2  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3  实际开工时间以甲方通知为准。

4.4  实际竣工时间以竣工验收合格之日为准。

4.5  工期延误的责任归属，适用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）有关条款。

第五条、关于工程价款及结算的约定

5.1  双方商定本合同价款采用第 （1）种：

（1）固定单价合同。固定单价已经包含材料价格、人工费和机械费上涨等市场风险，除不可抗力不因任何原因调整。

（2）固定价格加    /   ％包干风险系数计算。包干风险包括    /     内容。

（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

# 5.2 付款方式：合同签约暂定价为      元，工程竣工经甲方验收合格后，且乙方提交项目无农民工工资拖欠证明并经甲方核实后即付至合同签约暂定价的80%，结算审计完成后支付至结算审定价的97%，剩余3%作为工程质量保证金，贰年（24个月）质保期满经甲方验收无工程质量问题后，一次性由发包人支付给承包人（所有款项无息）。

5.3 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具并交付    %增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

第六条、工程变更

6.1 工程变更和设计修改办理的程序：变更由乙方依据规范提出，甲方确认签字盖章后乙方执行；或变更由甲方直接签字盖章书面提出，乙方执行。

6.2 所有变更、签证均以甲方以及甲方委托的造价咨询单位（若有）、监理（若有）审核签字并盖章确认为准。

6.3 工程施工过程中，如甲方因实际情况变化提出变更，或乙方按规范提出相关方案并经甲方同意实施的变更，均以签证形式提出。后期结算过程中签证部分执行价格标准如下：

6.3.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

6.3.2 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。

6.3.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。

6.3.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核签字确认后，作为结算的依据。

第七条、 竣工验收

7.1乙方完成合同范围内的全部工程以及有关工作，经自检合格后，方可向甲方提交竣工验收申请报告。

7.2 甲方收到乙方报送的竣工验收申请报告后，7日内组织竣工验收。

7.3 竣工验收合格的，7日内向乙方签发工程接受证书。

7.4 竣工验收不合格的，乙方须按验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施。由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。乙方完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应当重新提交竣工验收申请报告。

7.5 工程经竣工验收合格的，以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

7.6乙方须于竣工验收合格后30日内，按照甲方要求提供审计结算报告资料，逾期不提供视为乙方免费施工，后期甲方不再支付费用。

第八条 保修条件及期限

按《工程质量保修书》执行。

第九条、关于材料供应的约定

本工程乙方负责采购工程所需的材料、设备并承担全部费用，乙方提供的材料、设备应为符合设计要求与国家法律法规等强制性规定的合格产品，乙方应按时供应到现场，并承担运输、搬运、拆除、保管、复试等费用。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，禁止使用，如已使用的，须无条件拆除、返工，由此造成的工期影响及其他一切损失由乙方承担。

第十条、有关安全文明施工的约定

10.1  现场动用明火的，须要向甲方提供书面申请，取得动火许可后方可施工。

10.2 因乙方施工造成任何甲方/乙方/第三方人身损害或财产损失，均由乙方承担赔偿责任。质保期内因安装质量问题，出现的一切安全问题均由乙方承担赔偿责任。

10.3 在甲方正常营业期间开展施工的，须做好相应的安全文明施工措施，不得对甲方的正常经营产生影响。

第十一条、违约责任

11.1  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元违约金。

11.2  如乙方未经甲方同意，擅自动火，乙方支付甲方2000元/次违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

11.3  未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

11.4  因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，双方协商一致解除合同，责任方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

11.5如因乙方违约导致合同解除，甲方支付的与合同解除及相关索赔有关的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）由乙方承担。

11.6因本合同工期为20天，不足一个工资支付或进度款支付周期，因此本工程不设进度款，乙方完工并经验收合格后，甲方第一次付款。因此，乙方不得以任何理由拖欠农民工工资、材料款、设备租赁费或其他应向第三方支付的价款，如因乙方拖欠前述款项，导致甲方被第三方起诉，甲方被判令支付的金额、甲方参与诉讼支出的包括律师费、诉讼费在内的一切费用，有权从工程款中扣除，不足部分有权要求乙方另行支付。

第十二条、争议或纠纷处理

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向工程项目所在地人民法院提起诉讼。

第十三条、其它约定

1.本合同依据“宿州百大门头亮化改造项目（三次）”，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。以上文件，顺序在前的具有优先解释权。

2.因本项目为室外作业，本合同所约定的施工工期20个工作日为晴天作业日，若因天气原因无法施工工期顺延。

3.本合同附件《工程量清单报价表》为乙方竞价所得，工程审计时单价不变。

4.本合同未尽事宜，适用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201) 通用条款；该通用条款与本合同有冲突的，优先适用本合同。

第十四条、附则

14.1  本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

14.2  本合同陆份，甲方执肆份，乙方执两份。

14.3  本合同履行完成后自动终止。

14.4  附件：1.《工程质量保修书》、2.《工程量清单报价表》

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

法定代表人：　　　　　　　　　　　     法定代表人：

代理人：　　　　　　　　　　　　　     代理人：

单位地址：                   　　      单位地址：

电话：               　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　 传真：

邮码：          　　　　　　　　　　 　邮码：

开户银行：                        　　 开户银行：

户名：                        　　　   户名：

帐号：                       　　　 　 帐号：

年　 月 　日                           年　  月　  日

附件一

工程质量保修书

甲方：宿州百大农产品物流有限责任公司

乙方：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程所涉及一切工作内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

保修期限约定如下：    工程质保2年    。

亮化字灯珠

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所产生的的一切费用由乙方承担。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                              乙方(公章)：

地  址：                                   地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

附件二

安全生产管理协议

甲方：宿州百大农产品物流有限责任公司

乙方： （成交方）

为贯彻落实 “安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及相关要求，双方本着平等 、自愿的原则，签订本协议，并按照约定要求在作业过程中严格履行。此协议作为《宿州百大废弃物资资源化承包及场地租赁合同》的附件，对甲乙双方应履行的权利、义务和责任进行约束。

一、工程概况：

1.工程名称：宿州百大门头亮化改造项目（三次）

2.工程地址：宿州市经济技术开发区南二环路88号

二、工程项目期限：自2025年  月  日起开工至2025年  月  日止完工。

三、甲方的权利和责任

1.在进场作业前，组织乙方现场（安全）负责人及作业人员进行安全交底，并保存记录；

2.在作业现场或经营管理区域，甲方应督促乙方确定现场安全工作管理人员，并对现场作业安全进行监督检查；

3.在作业过程中，甲方发现乙方的作业区域存在安全事故隐患或“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）有权要求乙方停止作业，对要求对存在的问题进行整改后方可继续作业；

4.甲方应为乙方的作业安全提供协调支持，如：存在与第三方交叉作业时，进行统一管理和协调；

5.发生突发事件时，甲方应对积极配合并参与事故的应急救援，根据政府相关部门工作安排，积极配合并参与事故的调查分析，并有权对乙方违反法律法规及公司制度给公司造成损失，索取相应的经济赔偿，保留追究相应的法律责任权利；

6.法律法规和安全技术规范规定的其他职责。

四、乙方的权利和安全责任

1.乙方须具备开展服务本项目所必须的法定资质、经营范围，如：高空作业许可、受限空间作业、动火作业等安全生产资质；

2.在作业前，乙方应组织对作业人员进行安全知识的培训，确保员工均具备上岗作业的资格，并参与甲方组织的安全技术交底；

3.在作业现场，乙方应配置现场安全管理人员，对现场作业安全进行全程监督管理；

4.法规规定的作业人员须持证上岗，证件在有效期内，如：电工证、高空作业证等；

5.乙方在开展危险作业（如：动火、高空、受限空间等）须办理相应的危险作业许可证，准备必要的劳动防护用户、应急救援器材和物资，严格落实现场安全防护措施（如：安全监护、施工隔离，防护用品等），防止作业过程中发生事故，作业完毕清理现场，消除安全隐患；

6.在甲方物业管理区域内，乙方及其作业人员应严格遵守公司的物业管理及安全管理要求，不得在物业管理区域内从事不安全行为和非法活动，不得影响物业管理的正常秩序；

7.乙方在合同约定时间、区域内，作为服务区域消防、安全的责任主体，须严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并接受甲方或其他部门安全检查人员依法实施的监督检查，并对检查发现的问题及隐患进行及时整改；

8.乙方在作业、管理时间内落实安全防范措施，由于乙方安全措施不当造成人身安全、财产损坏事故的责任和因此产生的费用，由乙方承担；

9.乙方在作业过程中发生人员伤亡及其他突发事件时，除按照本单位应急处置流程进行应急救援、现场处置外，还应立即报告甲方现场安全管理人员或负责人，协同对事件进行现场应急处置，减小事件造成的损失和影响；事件发生后，根据事故调查分析结果，承担各自责任；

10.法律法规和安全技术规范规定的其他职责。

五、违约责任

1.由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失；

2.合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料不真实或为无效资料的，甲方有权解除与乙方的主合同，并由乙方承担由此造成的一切损失；

3.乙方未设置安管人员；未能正确、全面落实安全管理制度；作业、管理人员未掌握本作业特点及作业安全措施；用于本作业的施工机械、工器具及安全防护用品不满足作业需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担；

4.如乙方对存在隐患和违章违纪行为逾期和屡纠不改或拒不整改和纠正的，甲方有权停止乙方作业，一切后果由乙方负责；

5.乙方在作业时，各种作业必须按本工种《安全操作规程》执行，特种作业人员必须持证上岗，以备双方安全检查人员的检查，不得违章操作。对因违章造成甲方或第三方的财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任；

6.甲方有权对乙方的作业场所、经营区域进行安全监督检查，对违章、违纪行为有权制止、纠正或处罚。对拒绝、阻挠甲方检查，或存在对甲方检查人员打击报复，甲方有权停止乙方施工，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿，乙方的损失由乙方自负；

7.在施工、经营管理中如发生安全事故，乙方要迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；

8.乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿；

9.未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

六、其他

1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.其他未尽事宜，按国家相关法律法规及公司有关制度执行。

3.本协议有效期同服务合同有效期一致。

甲方（签章）：                      乙方（签章）：

法定代表人：                       法定代表人：

委  托  人：                       委  托  人：

日      期：                       日      期：

附件三：《响应文件格式》

格式1  响应文件封面

宿州百大门头亮化改造项目（三次）

### 响 应 文 件

（正/副本）

报价人名称：

## 2025年  月  日

格式2  报价承诺函

致宿州百大农产品物流有限责任公司：

根据贵司                号竞争性报价文件要求，我司代表（姓名）               已被正式授权代表报价人（企业名称）                      提交下述文件：

⑴报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

⑵报价人股权结构说明书

⑶报价人证明资料所列内容

⑷报价一览表、分项报价表、保证金退还申请等

同时，报价人宣布承诺如下：

⑴报价人已详细阅读全部文件（含修改澄清文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵报价人严格按照本文件的规定报价，如被确定为成交人后，将全面履行合同。

⑶报价人在交付报价保证金后，如出现窜通报价、成交后不签订合同等违规行为，采购人有权没收该保证金。

⑷报价人近三年来无骗取中标、重大违法、不良信用记录、严重违约及重大质量、安全问题。

⑸报价人完全理解采购人不以最低报价作为确定成交人唯一标准的评审方式。

⑹报价人同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

特此承诺

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二五年   月   日

格式3  报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

1.报价单位法人（或非法人单位负责人）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人（或非法人单位负责人）联系电话： |  |

2.报价单位授权代表

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 授权代表联系电话： |  |

注：以上身份证信息须清晰可辨，如有必要可分两页制作。

格式4  报价人股权结构说明书

为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）                  公司，公司注册资本为       万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

2.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

3.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

……

单位负责人姓名：                 联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二五年   月   日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

格式5  报价人证明资料

格式自拟，报价人自行编制，须包括以下内容：

- 合法有效的《营业执照》；

2.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等 ；

3.需要说明的其它情况（如有）。

格式6  报价一览表

| 项目名称 |  | 宿州百大门头亮化改造项目（三次） |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2025BDJTGC00033 |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术响应承诺 |  |  |
| 1 | 质量标准 | 是否响应文件要求 |
| 2 | 服务期限 | 是否响应文件要求 |
| 3 | 付款方式 | 是否响应文件要求 |
| 4 | 服务要求 | 是否响应文件要求 |
| 5 | 备注 | 以上技术承诺如符合本文件要求，请在对应栏内填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 不含税总报价 | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 2 | 含税总报价 （含 %增值税专用发票） | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 注：1.含税总报价不得高于本项目概算（人民币 34459.60 元），否则视为无效报价； 2.如报价人税率不同，以不含税报价作为有效最低价的评审依据，成交后以对应含税报价签订合同； |  |  |

报价人（盖章）：                                2025年    月    日

注：1.采购人不接受报价人采用总价优惠等方式进行报价，其优惠须直接计算并体现在单价、总报价中。

2.以上总报价为完成本项目采购及服务的所有费用。

格式7分项报价表

| 项目名称 | 宿州百大门头亮化改造项目（三次） |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2025BDJTGC00033 |
| 报价人全称 |  |
| 项目1：西门门头亮化单价（元/项） | 元/项 - 灯珠品牌：台宏、蓝景、华灿 - 护导线牌：正泰、绿宝、上上 - 电气品牌：正泰、人民、德力西 |
| 项目2：西门灯笼悬挂装置（元/项） | 元/项 |
| 项目3：A1门头改造（元/项） | 元/项 |
| 不含税总报价 | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 含税总报价 （含 %增值税专用发票） | 项目1+项目2+项目3= 元 |

备注：报价人请根据户外发光广告位方案及技术要求和现场安装条件综合报价（上述推荐品牌，报价时须选择一种），报价包含人工费、材料费、机械、施工措施费及税费等全部费用。方案中未考虑全面的材料或施工程序等，请报价人自行考虑后综合报价，中标后不予调整。材料标准不低于技术要求，施工质量符合施工规范标准。