安徽百大电器连锁有限公司

宝业东城旗舰店装饰及电气安装工程施工图纸设计项目

竞争性报价文件

安徽百大电器连锁有限公司（以下简称：百大电器）现对百大电器宝业东城旗舰店装饰及电气安装工程施工图纸设计项目进行竞争性报价采购，诚邀具有相关资质的专业单位参与报价。

一、项目简介

1.项目名称：百大电器宝业东城旗舰店装饰及电气安装工程施工图纸设计

2.项目编号：2026BDJTFW00004

3.项目地址：合肥市瑶海区当涂路325号宝业·东城时代广场商业B座1-2层

百大电器宝业东城旗舰店

4.项目内容：详见附件。

5.项目概算：人民币99333.33元。

二、报价人要求

1.报价人具有独立承担民事责任的能力。

2.工程设计综合资质甲级或建筑行业(建筑工程)专业甲级工程设计资质；

3.同时具备建筑装饰工程设计和消防设施工程设计专项甲级资质。

4.服务内容：百大电器宝业东城旗舰店建筑方案及施工图、装饰方案及施工图；结构施工图；水暖电施工图（含消防）；外立面改造方案及施工图。

5.人员要求：具有一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、 注册公用设备工程师（暖通空调）、 注册电气工程师（供配电）各一名。另需配备完成本项目所需装饰图纸设计、消防设计要求的专业人员，具体人员由投标人自行配置，设计人员不少于5人。

6.业绩要求：2020年以来，具备公共建筑设计业绩1项，以合同签订日期为准。

7.报价人不得存在以下不良信用记录情形之一（以评审当日在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

7.1报价人被人民法院列入失信被执行人的。

7.2报价人被列入政府采购严重违法失信名单的。

7.3报价人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

7.4报价人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、响应文件编制要求

1.《响应文件》须包含：附件二格式1-9内容；

2.《响应文件》正、副本各一份，内容一致，须按要求的格式填写、签署和盖章，文件内文字、数字、证明资料及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致报价无效。

3.《响应文件》须密封在档案袋内于提交截止时间前送达或快递至指定地点，逾期不予受理。

四、项目文件的获取

1.获取时间：2026年2月12日至2026年2月27日

2.获取方式：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书。

3.本项目公告在徽易采电子交易平台、合肥百大集团、百大电器网站同步发布。

五、报价说明

1.报价为完成附件一《合同》所列全部内容的价格。

2.报价不得高于本项目概算，否则视为无效报价。

3.报价有效期：从报价文件提交截止之日算起 30个日历日。

六、评审方法

1.评审方法：有效最低价法，是指报价人《响应文件》满足本项目《竞争性报价文件》所列全部实质性要求且报价最低的报价人为成交候选人。

2.如两家及以上有效报价人报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

七、合同签订：本项目成交后，甲（发包人）乙（设计人）双方签订附件一《合同》，乙方须严格履行合同所列相关责任和义务。

八、报价保证金：

2026年2月27日12:00前通过转账方式缴纳报价保证金叁仟元整，如成交，待缴纳履约保证金后无息退还；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。

转账资料：

名  称：安徽百大电器连锁有限公司

开户行：建行合肥庐阳支行

账  号：34001464608053000016

九、响应文件提交截止时间、评审时间：2026年2月27日12：00（如有调整，另行通知）

响应文件提交地点：合肥市蜀山区黄山路596号百大集团6楼609室

- 十、联系人及电话：钟工  0551-62686163；（意向报价人如有疑问可来电垂询）

设计人须知

1.响应文件编写要求

1.1设计人须以发包人正式发布的《竞争性报价文件》为制作《响应文件》的依据；

1.2设计人应仔细阅读本项目文件的所有内容，按本项目文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3 响应文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4设计人与发包人之间与项目有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供 应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

1.5满足本项目文件规定的其它要求。

2.响应文件制作及合格性要求

2.1设计人应完整地按本项目文件“响应文件格式”提供的格式及要求编写响应文

件，具体格式详见的相关内容。

2.2响应文件须胶装，正、副本各一份。

2.3响应文件应按要求的格式填写、签署和盖章，响应文件内文字、数字及公章须清晰完整，

如模糊不清无法辨认可能导致响应无效。

2.4设计人应提交本项目文件要求的证明文件，证明其响应内容符合本项目文件规定。该证明文件是响应文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据等。

2.5本条所指证明文件不包括对本项目文件相关部分的文字、图标的复制。

2.6设计让应注意发包人在发包需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号 仅起说明作用，并没有任何限制性。设计人在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由评审小组来评判。

2.7为保证公平公正，除非本项目文件另有规定或说明，设计人对同一项目报价时，不得同时提供备选报价方案。

3.报价说明

3.1除本项目文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；报价、服务费结算一律使用人民币。

3.2不论竞争性报价的结果如何，设计人自行承担响应文件编制、提交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3报价为含税6%报价（增值税专用发票），包括但不限于自行勘查现场、清单编制答疑、审图上传配合甲方取得审图合格证、消防审核意见书、住建局验收到场及资料签章等全部费用。报价不得高于本项目概算，否则视为响应无效。

单价包含的风险范围： 合同单价已经包含乙方完成本合同项下工作所需的一切费用、施工图审查未通过时修正设计文件的费用、根据甲方的意见对设计文件进行修改调整的费用。

3.4发包人不接受具有附加条件的报价，任何包含价格调整要求的响应文件将被认定为响应无效。

3.5设计人须自行踏勘现场并充分考虑项目的基础设施、地理位置、运输装卸、安装环境 及任何其他足以影响报价的情况，合同履行过程中任何因忽视或误解项目内容和地理位置等情况所导致的费用增加由设计人自行承担。

4.响应文件的提交、修改和撤回

4.1设计人应在提交截止时间前将响应文件送达指定地点。

4.2设计人提交响应文件后，可补充、修改或撤回响应文件，但必须在截止时间前。响应文件的补充、修改应以胶装正式文件的形式提交。

4.3响应文件提交截止时间之后不得补充、修改或撤回响应文件。

### 5.报价有效期

5.1报价有效期：从响应文件提交截止之日算起30个日历日。

5.2在报价有效期内，设计人的报价保持有效，设计人不得要求撤销或修改其响应文件。报价有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

5.3为保证有充足时间签订合同，发包人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求

设计人延长报价有效期。接受该要求的设计人将不会被要求和允许修正其响应文件。设计人

可以拒绝延长报价有效期要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 6.本项目文件的澄清与修改

6.1发包人可主动或在解答设计人提出的问题时对本项目文件进行澄清或修改。发包人将发 布补充公告的方式澄清或者修改本项目文件，补充公告的内容作为本项目文件的组成部分，对设计人起约束作用。设计人应主动上网查询。发包人不承担设计人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.2任何人或任何组织向设计人提供的任何书面或口头资料，未经发包人在网上发布或书面 通知，均作无效处理，不得作为本项目文件的组成部分。发包人对设计人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3设计人如对本项目文件内容有疑问，须在答疑截止时间 2026年2月27日前以电子邮件形式提交发包人，邮箱：986640920@qq.com。

6.4对于没有提出询问又参与了本项目报价的设计人将被视为完全认同本项目文件（含补充公告的内容）。

7.评审小组

7.1 由发包人专业技术人员组成评审小组，负责本项目评审工作。评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

7.2评审小组根据本项目文件规定的程序、评定成交的标准等事项进行评审。

7.3评审小组应当从质量和服务均能满足本项目文件实质性响应要求的设计人中，按照评审办法和标准推荐成交候选人。

### 8.响应文件的评审与报价

8.1发包人将在竞争性报价文件规定的时间和地点组织评审，届时请设计人授权代表到现场提交响应 文件。

8.2竞争性报价采用有效最低价法评审。是指响应文件满足本项目文件全部实质性要求且报价最低的设计人为成交候选人的评标方法。

8.3评审小组遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有设计人，以本项目文件作为 基本依据，按照本项目文件规定的评审方法和标准对设计人进行评审。

8.4评审程序

8.4.1初审。评审小组依次公开查询所有设计人网上资信情况，查询完毕后收取此项合格设计人响应文件。

评审小组对《技术文件》内设计人必须满足和实质性响应的内容进行评审，设计人未实质 性响应本项目文件要求导致响应无效的，评审小组将以书面询标的方式告知有关设计人。初审未通过的设计人不进入商务报价及评审程序。

8.4.2商务报价及评审。初审合格后，评审小组公开唱标并对《商务文件》内设计人必须 满足和实质性响应的内容进行评审，设计人未实质性响应商务文件要求的报价无效。

评审小组将对所有通过评审的有效报价从低到高进行排序，并推荐出1名成交候选人。

8.5相关说明：

8.5.1为保证评审顺利进行，设计人授权代表应为本项目所涉专业的相关技术或管理人员；

8.5.2评审小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他

外部证据。

8.5.3无论何种原因，即使设计人报价时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。

8.5.4设计人授权代表认为发包人相关工作人员有需要回避情形的，应在初审前当场提出回避申请，并说明理由。

### 8.6响应文件的澄清、说明或更正

8.6.1评审小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供 应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。设计人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.6.2评审小组要求设计人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面询标形式作出。设计人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.6.3如有询标，设计人授权代表应按发包人要求参加询标。因授权代表联系不上而无法接受评审小组询标的，设计人自行承担相关评审结果。

8.7有下列情况之一的响应文件认定为响应无效：

8.7.1未按本文件要求进行报价的；

8.7.2未加盖设计人公章的；

8.7.3设计人法定代表人或委托代理人未在规定处签字、盖章的；

8.7.4不满足本项目文件合格设计人要求的；

8.7.5严重违反招投标纪律的；

8.7.6响应文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

8.7.7一份响应文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

8.7.8响应文件存在实质性缺漏项或算术性错误的；

8.7.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同设计人参加同一项目报价

活动的。

8.7.10报价或者某些分项报价明显低于其他通过审核的设计人报价，有可能影响产品及服务质量和不能诚信履约的，可要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，设计人不能证明其报价合理性的。

8.7.11评审小组评审认定其他未实质性响应本项目文件的情况；

9.中止或终止竞争性报价

9.1出现下列情况之一时，发包人有权宣布中止或终止竞争性报价采购，并将理由通知所有设计人：

9.1.1有效设计人不足规定数量的，导致本次报价缺乏竞争的。本项所述“规定数量”详见本章“9.2规定数量约定”内容；

9.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.1.3因重大变故，发包任务取消的；

9.1.4法律法规规定的其他情形。

上述“中止”为本次竞争性报价无效，发包人将重新组织针对本项目的竞争性报价活动；“终止”为采购任务取消，发包人不再组织针对本项目的竞争性报价活动。

9.2规定数量约定

9.2.1首次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效设计人满足3家，符合规定数量；

9.2.2二次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效设计人2家的，经评审小组评审确认

可继续进行的，视为符合规定数量；

9.2.3二次以上公告进行竞争性报价时，通过评审的有效设计人1家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.3本项目中止后重新发布竞争性报价公告时，可能调整前次文件的各项规定及要求，包括 采购需求、项目预算、设计人要求、付款方式、评审办法等内容。设计人如再次参加本项目报价，应及时获取新发布的项目文件，以最新发布的项目文件为依据，编制响应文件，报价保证金无需重复缴纳。

### 10.成交候选人公示及成交结果公告

10.1成交候选人经评审小组评审确定后，在百大集团等网站上公示，公示期不少于3 日，期满无异议则发布成交结果公告。

10.2发包人不承诺报价最低者可以成交，也不退还响应文件。

10.3设计人自行登录相关网站查询成交结果公告信息。

### 11.成交通知书

11.1发包人发布成交结果公告后向成交设计人发出成交通知书。

11.2成交通知书对发包人和成交设计人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，发包人改变成交结果或者成交设计人放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

11.3成交通知书是合同的组成部分。

### 12.履约保证金

12.1成交设计人应按照本项目合同规定的期限和金额缴纳履约保证金。

12.2无特殊原因成交设计人未按照上述履约保证金规定执行的，将视为放弃成交资格，发包人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

### 13.合同签订及履约要求

13.1发包人（甲方）与成交设计人（乙方）应当在成交通知书发出后及时签订合同。

13.2本项目文件、成交设计人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3无特殊原因成交设计人拒绝与发包人签订合同的，将视为放弃成交资格，发包人有权

追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

13.4合同签订后，成交设计人存在规定时间内（签订日期3天内）不组织人员开工，不履行义务等情况，发包人有权解除合同，并追究违约责任；

13.5成交设计人被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，发包人取消其成交资格或解除合同，并追究违约责任；

13.6成交设计人在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执 法部门调查案件的，发包人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

13.7成交设计人发生13.3、13.4、13.5、13.6条所述情形的不得参加该项目重新开展的采购活动及我司其它同类采购活动。

### 14.评审纪律

14.1采购方人员不得与设计人恶意串通，不得接受设计人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

14.2评审须在严格保密的情况下进行，凡涉及项目评审的内容均不得向设计人及与评审无关的人员透露。

14.3评审人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

14.4设计人若认为本次竞争性报价过程中存在有违公平、公正原则的情况，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市蜀山区黄山路百大电器，百大电器纪检委员，联系电话：0551-62686058。

### 15.适用准则

本项目为自行发包，按发包人相关管理规定执行。

建设工程设计合同

工程名称：百大电器宝业东城旗舰店装饰及电气安装工程施工图纸设计

工程地点：合肥市瑶海区当涂路325号宝业·东城时代广场商业B座1-2层，百大电器宝业东城旗舰店

合同编号：

设计证书等级：

发包人：安徽百大电器连锁有限公司

设计人：

签订日期： 2026年  月  日

甲方（发包人）：安徽百大电器连锁有限公司

乙方（设计人）：

根据“百大电器宝业东城旗舰店装饰及电气安装工程施工图纸设计”竞争性报价结果（项目编号：2026BDJTFW00004），并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就施工图设计服务事宜，协商订立本合同，具体内容如下：

一、服务项目

1.服务内容：

乙方根据甲方意向，完成百大电器宝业东城旗舰店装饰施工图深化设计及配套消防设计，并协助甲方取得单体项目审图合格证、消防审核合格意见书，住建局验收到场及资料签章。

2.服务项目及中标单价：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 （元/㎡） | 金额（含税） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰图纸设计 | 4343㎡ |  |  | 装饰方案、施工图深化(含节点及大样)、装饰强弱电、装饰给排水设计 |
| 2 | 消防设计 | 4343㎡ |  |  | 消防(水电暖建筑专业)设计 |
| 3 | 室外幕墙店招施工图 | 1项 |  |  | 幕墙结构（如需） |
|  | 合 计： |  |  |  |  |
| 注：1.设计周期：15个工作日内完成。 2.报价为含税6%报价（增值税专用发票），包含自行勘查现场、清单编制答疑、审图上传配合甲方取得审图合格证、消防审核意见书、住建局验收到场及资料签章等全部费用。 3.设计完成后提供 CAD版dwg格式及pdf版施工图（含资质、图签）1份及蓝图3份。 4.单价包含的风险范围： 合同单价已经包含乙方完成本合同项下工作所需的一切费用、施工图审查未通过时修正设计文件的费用、根据甲方的意见对设计文件进行修改调整的费用。 |  |  |  |  |  |

二、合同期限及付款

1.合同期限：设计期限自     年  月  日至      年  月  日，待项目取得消防审图合格证并通过住建局及消防部门审查且竣工验收合格后合同终止。

2.履约保证金：合同签署前乙方向甲方支付履约保证金人民币伍仟元整，期限至合同终止且乙方无违约行为后30日内无息退还。

3.付款方式：

（1）项目设计完成经甲方确认并取得审图合格证后支付单体项目总价的80%，项目竣工验收合格且完成设计费结算后30日内支付单体项目总价的20%。

（2）项目竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算资料（包括：结算申请单、设计清单、付款记录等），甲方收到结算资料后30日内出具结算审核意见，双方对结算价自行达成一致或通过争议解决途径确认结算价后，为完成设计费结算。

注：每次付款前，乙方应向甲方开具并交付同等金额的6%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

三、双方责任

1.甲方应向乙方提供的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目电子版图纸 | 1 | 项目委托当日前 |  |
| 2 | 项目原始土建资料 | 1 | 项目委托当日前 |  |
| 3 | 项目动线规划图 | 1 | 项目委托当日前 |  |

2.乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全套施工图电子版 | 1 | 项目委托后15日内 | 含图签 |
| 2 | 全套施工蓝图（盖章） | 3 | 审图定稿后3日内 | 含图签 |

3.甲方责任：

（1）甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

（2）甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同规定交付设计文件时间顺延。

4、乙方责任：

（1）乙方需按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

（2）乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，完成设计工作，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果，并对其负责。

（3）乙方交付设计资料及文件后，协助甲方进行设计内容审查，并根据审查结论修正设计成果文件，直至通过审查。

（4）乙方需妥善保管甲方提供的资料和文件不外泄，一旦发生乙方需承担由此引起的经济损失，同时甲方保留追究乙方的法律责任的权利。

四、违约责任：

1.甲方应按本合同规定向乙方支付设计费，因甲方原因造成已经完成设计的项目终止施工，甲方应按照乙方已经交付合格设计成果实际数量支付设计费。

2.乙方迟延交付设计成果，或交付的设计成果不合格导致交付延期的，每迟延交付合格设计成果一日，向甲方支付违约金1000元，因此给甲方造成损失的，按甲方实际损失（包括但不限于工期延误或停工损失、延期营业造成的可得利益损失）予以赔偿，甲方有权直接从履约保证金中扣除延期交付违约金和损失赔偿金；迟延交付超过7天的，甲方还有权终止合同，甲方不选择终止合同的，超过7天后仍应持续计算违约金和损失赔偿金。

3.乙方设计成果出现遗漏或错误，应当采取一切必要的补救措施，因此给甲方造成损失的，按甲方实际损失（包括但不限于工期延误或停工损失、施工费用的增加、延期营业造成的可得利益损失）予以赔偿。

4.设计人不得擅自更换项目设计团队主要技术人员，否则发包人有权解除合同。由此造成的损失有设计人自行承担，设计人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。设计人确需更换人员的应提前5天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。更换人员不得低于设计人投标时所报人员资质和水平，更换项目负责人和其他主要设计人员须向发包人支付1万元/人的违约金。

五、其他

1.乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，自费向有关出版部门购买。

2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

3.本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4.本合同一式 5 份，发包人 3 份，设计人  2  份，经双方签字盖章后生效。

5.本合同未尽事宜，执行《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）通用条款。

甲方（签章）：                             乙方（签章）

法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：

地址：                                     地址：

联系方式：                                 联系方式：

签订日期：                                 签订日期：

附件二：《响应文件格式》

格式1  响应文件封面

百大电器宝业东城旗舰店

装饰及电气安装工程施工图纸设计

### 响 应 文 件

（正/副本）

报价人名称：

## 2026年  月  日

格式2  报价承诺函

致         ：

根据贵司      （ ）号竞争性报价文件要求，我司代表（姓名）               已被正式授权代表报价人（企业名称）                      提交下述文件：

⑴报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

⑵报价人股权结构说明书

⑶报价人证明资料所列内容

⑷报价一览表、分项报价表、保证金退还申请等

同时，报价人宣布承诺如下：

⑴报价人已详细阅读全部文件（含修改澄清文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵报价人严格按照本文件的规定报价，如被确定为成交人后，将全面履行合同。

⑶报价人在交付报价保证金后，如出现窜通报价、成交后不签订合同等违规行为，发包人有权没收该保证金。

⑷报价人近三年来无骗取中标、重大违法、不良信用记录、严重违约及重大质量、安全问题。

⑸报价人完全理解发包人不以最低报价作为确定成交人唯一标准的评审方式。

⑹报价人同意提供发包人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

特此承诺

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二六年   月   日

格式3  报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

1.报价单位法人（或非法人单位负责人）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人（或非法人单位负责人）联系电话： |  |

2.报价单位授权代表

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 授权代表联系电话： |  |

注：以上身份证信息须清晰可辨，如有必要可分两页制作。

格式4  报价人股权结构说明书

为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）                  公司，公司注册资本为       万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

2.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

3.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

……

单位负责人姓名：                 联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二六年   月   日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”发包人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

格式5  报价人证明资料

格式自拟，报价人自行编制，须包括以下内容：

- 合法有效的《营业执照、资质证书、业绩合同……》；

- 项目的设计团队人员清单，项目负责人及各专业设计师资质（详见格式9）

3.针对本项目的技术说明资料； （根据不同项目自行设定需要提供的资料）

4.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等 ；

5.需要说明的其它情况（如有）。

格式6  报价一览表

| 项目名称 |  | 百大电器宝业东城旗舰店装饰及电气安装工程施工图纸设计 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2026BDJTFW00004 |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术响应承诺 |  |  |
| 1 | 质量标准 | 是否响应文件要求？ |
| 2 | 供货期限 | 是否响应文件要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是否响应文件要求？ |
| 4 | 备注 | 以上技术承诺如符合本文件要求，请在对应栏内填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 不含税总报价 | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 2 | 含税总报价 （含 6 %增值税专用发票） | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 注：含税总报价不得高于本项目概算（人民币99333.33元），否则视为无效报价 |  |  |

报价人（盖章）：                                2026年    月    日

注：发包人不接受报价人采用总价优惠等方式进行报价，其优惠须直接计算并体现在单价、总报价中。

格式7  分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 （元/㎡） | 金额（含税） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰图纸设计 | 4343㎡ |  |  | 装饰方案施工图深化(含节点及大样)、装饰强弱电、装饰给排水设计 |
| 2 | 消防设计 | 4343㎡ |  |  | 消防(水电暖建筑专业)设计 |
| 3 | 室外幕墙店招施工图 | 1项 |  |  | 幕墙结构（如需） |
| 4 | 不含税合计： |  |  |  |  |
| 5 | 税金（6%增值税专用发票） |  |  |  |  |
| 6 | 含税合计 |  |  |  |  |
| 注：1.设计周期：15个工作日内完成。 2.报价为含税6%报价（增值税专用发票），包含自行勘查现场、清单编制答疑、审图上传配合甲方取得审图合格证、消防审核意见书、住建局验收到场及资料签章等全部费用。 3.设计完成后提供 CAD版dwg格式及pdf版施工图（含资质、图签）1份及蓝图3份。 4.单价包含的风险范围： 合同单价已经包含乙方完成本合同项下工作所需的一切费用、施工图审查未通过时修正设计文件的费用、根据甲方的意见对设计文件进行修改调整的费用。 |  |  |  |  |  |

报价人（公章）：                                2026年    月

## 格式8  报价保证金退还申请

安徽百大电器连锁有限公司：

我公司于2026年  月  日参加          报价项目，交纳报价保证金    元。如我公司未成交，请将该保证金退至以下帐号；如我公司成交，该保证金退还事宜按文件要求执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

账    号：

联系电话：

此处为转账单扫描件

注：此申请书一式三份，两份做入《响应文件》正、副本，一份单独提交发包人。

报价人（公章）：

2026年  月  日

## 格式9   项目设计团队人员清单

| ## 序号 | ## 本项目任职 | ## 姓名 | ## 职称 | ## 专业 | ## 执业或职业资格证明 |  |  |  | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 证书名称 | ## 级别 | ## 证号 |  |  |
| ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 注:1.所提供的项目设计团队清单需符合本项目设计人员资质要求，具备一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册电气工程师（供配电）各一名。

2.设计人不得擅自更换项目设计团队主要技术人员，否则发包人有权解除合同。由此造成的损失有设计人自行承担，设计人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。设计人确需更换人员的应提前5天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。更换人员不得低于设计人投标时所报人员资质和水平，更换项目负责人和其他主要设计人员须向发包人支付1万元/人的违约金。