宿州百大农产品物流有限责任公司

冷库压力容器、压力管道定期检测打磨及修复项目竞争性报价文件

宿州百大农产品物流有限责任公司（以下简称：宿州百大）现对宿州百大冷库压力容器、压力管道定期检测打磨及修复项目进行竞争性报价采购，诚邀具有相关资质的专业单位参与报价。

一、项目简介

1.项目名称：宿州百大冷库压力容器、压力管道定期检测打磨及修复项目

2.项目编号：2026BDJTFW00027

3.项目地址：宿州市经济技术开发区南二环路88号

4.项目内容：宿州百大冷库共有压力容器29台、压力管道134条，根据特种设备定期检验要求，检测前需按检测标准拆除设备保温对检测点进行逐一打磨，检测完成后修复油漆及保温等工作内容，确保通过宿州市特种设备监督检验中心检测。具体内容详见附件一、二。

5.项目概算：人民币97084.00元。

二、报价人要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.报价人须提供2021年1月1日至今1个合同额不低于20000元的类似特种设备检测前打磨业绩；

3.报价人不得存在以下不良信用记录情形之一（以评审当日在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

3.1报价人被人民法院列入失信被执行人的。

3.2报价人被列入政府采购严重违法失信名单的。

3.3报价人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

3.4报价人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、响应文件编制要求

1.《响应文件》须包含：附件四格式1-7内容；

2.《响应文件》正、副本各一份，内容一致，须按要求的格式填写、签署和盖章，文件内文字、数字、证明资料及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致报价无效。

3.《响应文件》须密封在档案袋内于提交截止时间前送达至指定地点，逾期不予受理。

四、报价说明

1.报价为完成附件二《合同》所列全部内容的价格。

2.报价不得高于本项目概算，否则视为无效报价。

3.报价有效期：从报价文件提交截止之日算起 30个日历日。

五、评审方法

1.评审方法：有效最低价法，是指报价人《响应文件》满足本项目《竞争性报价文件》所列全部实质性要求且报价最低的报价人为成交候选人。

2.如两家及以上有效报价人报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

六、合同签订：本项目成交后，甲（采购人）乙（成交供应商）双方签订附件二《合同》，乙方须严格履行合同所列相关责任和义务。

七、报价保证金：2026年6月16日8：30前通过转账方式缴纳报价保证金 壹仟元 整，如成交，待缴纳履约保证金后无息退还；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。

转账资料：账号名称：宿州百大农产品物流有限责任公司

开户行：徽商银行宿州磬云路支行   账号：2511101021000002929

（转帐时请备注“宿州百大检测打磨及修复项目报价保证金”）

八、响应文件提交截止时间：2026年6月16日8：30（如有调整，另行通知）

响应文件提交地点：宿州百大农产品物流有限责任公司A1办公楼大会议室。

九、联系人及电话：尹工  15155787546；（意向报价人如有疑问可来电垂询）

附件一：技术要求

一、竞价人根据压力容器设备、压力管道现场位置，并结合图纸、设备型号、作业环境、特种设备检测打磨要求等资料，综合核算本项工作所需人工费、材料费、机械费、安全防护费及任何其它足以影响竞价报价的费用，并把安全风险防护计入竞价报价，任何因疏忽或误解项目情况而导致的费用增加，竞价人自行承担。本次报价指按照相关技术规范及标准完成合同约定的全部工作，确保打磨质量符合要求，确保通过宿州市特种设备监督检验中心检测。

二、压力管道检测点按检测标准对弯头、变经、三通处等检测点打磨；压力容器按检测标准对桶体、封头、管件接口处等检测点打磨。设备上有保温自行考虑拆除工程量，检测完成后按标准修复油漆（防锈漆+面漆）、设备保温和铝皮（保温材质同原材质，聚氨酯或橡塑保温棉）。

前期所有压力容器、压力管道按竞价文件要求、行业相关技术规范及行业标准完成定期检验前的打磨、保温拆除等工作，通过宿州市特种设备监督检验中心检验合格后，认定打磨合格；后期所有设备油漆、保温修复及其他相关工作均应符合国家相关技术规范及标准（包含设备的喷涂颜色、保温的填充厚度、外包装恢复等），认定为合格，不符甲方竞价要求及国家相关质量标准的，招标人有权要求竞价人返工，产生的相关费用由竞价人承担。

另，竞价人在特检中心检测时需安排专人配合，现场脚手架及升降机待检测完成后退场，并在报价中考虑检验过程中临时增加的点位打磨等特殊情况所产生的额外费用。

三、工期共12个日历日（其中检测前打磨7日、检测后油漆及保温修复5日）。合同签订后7日内完成检验前打磨、保温拆除等工作；在检测工作结束且全部检验合格后5日按照技术规范及标准完成压力容器、压力管道的油漆及保温、铝皮修复等相关工作。

四、 招标人不统一组织竞价人对项目进行现场踏勘。如果竞价人认为有必要，应对项目现场及设备（压力容器、压力管道）进行踏勘，以获取有关编制竞价文件和签署合同所需的所有资料和信息。竞价人承担考察现场的自身费用。对竞价人递交的竞价文件评价，视为竞价人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，竞价人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但竞价人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，竞价人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

附件二：《合同》

宿州百大冷库压力容器、压力管道定期检测打磨及修复

项目外包合同

一、合同双方

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

甲乙双方本着平等自愿、诚实守信、互利共赢的原则，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等相关法律法规，就甲方将宿州百大冷库压力容器、压力管道定期检测打磨及修复相关辅助服务外包给乙方事宜，经友好协商，订立本合同，以资共同信守。

二、工作内容与范围

- 1、设备范围：具体包括29台压力容器、134条压力管道（详见图纸及现场设备清单）。

- 2、工作内容：乙方按照国家特种设备检测相关标准、技术规范及甲方检测要求，完成特种设备检测前的保温查拆除、设备表面打磨、焊缝打磨、除锈、氧化层清理、毛刺修整等作业，确保打磨后的设备表面、焊缝符合特种设备定期检测各项检测标准，同时负责作业现场废料清理、检测完成后设备油漆修复、保温修复（保温材料聚氨酯或保温棉）、铝皮修复等辅助工作。

- 3、工作要求

- 3.1打磨作业严格遵循特种设备安全作业规范，不得损伤设备本体结构，不得改变设备原有性能、尺寸；

- 3.2打磨平整度、光洁度满足对应特种设备检测规程，无漏磨、过度打磨情况；

- 3.3作业过程符合安全生产、环保作业要求，避免粉尘、噪音污染超标；

- 3.4按照甲方指定的工期、作业顺序完成打磨服务，配合甲方特种设备检测工作进度。

三、服务期限

- 1、本合同服务期限自______年____月____日起至______年____月____日止，共12日历日（其中打磨7日历日、油漆及保温修复5日历日）。乙方须在要求的时限内完成全部作业内容，逾期未完成视为违约。

- 2、因甲方检测计划调整原因需延期作业的，甲方应提前书面告知乙方，服务期限相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，不顺延服务期限，乙方承担违约责任。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

- 1、向乙方提供特种设备相关技术资料、检测要求、作业现场安全注意事项，明确打磨标准、作业范围及工期要求；

- 2、负责作业现场场地、水电等基础条件提供，协调现场作业相关事宜；

- 3、对乙方打磨作业质量、进度、安全操作进行全程监督、检查，对不符合要求的作业有权要求乙方限期整改；

- 4、按照合同约定及时向乙方支付服务费用；

- 5、有权对乙方作业人员资质、作业设备进行查验，对不符合资质要求的人员、设备，有权要求乙方更换。

（二）乙方权利与义务

- 1、乙方须具备承接特种设备打磨作业的合法资质，作业人员须持有有效特种设备作业相关证件，持证上岗；

- 2、自行配备符合安全标准、满足作业需求的打磨设备、工具、防护用品，负责设备的维护、保养及运输，确保作业设备正常运行；

- 3、严格按照国家法律法规、行业规范及本合同约定开展作业，制定专项作业方案，落实安全防护措施，杜绝安全事故发生；

- 4、作业过程中严格遵守甲方现场安全管理规定，服从甲方现场管理，爱护甲方设备及公共设施；

- 5、对作业质量负责，打磨完成后及时通知甲方验收，验收不合格的，无偿返工至合格标准；

- 6、负责作业人员的安全教育、培训及管理，承担作业人员工资、社保、工伤等全部责任；

- 7、做好作业现场环保、安全防护工作，及时清理作业垃圾，保持现场整洁；

五、费用与支付方式

- 1、费用总价：人民币________元（大写：________________________元整），该价格为固定总价，包含人工费、设备费、打磨耗材、材料费、管理费、安全措施费、税费、垃圾清运费、返工费等乙方完成本合同全部服务内容的所有费用，合同履行期间不作调整。

- 2、支付方式：乙方完成全部打磨内容，经检测中心检测合格并按标准修复打磨处油漆、保温等全部工作，经甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款。乙方收款前，须向甲方开具合法有效的等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。

- 付款方式：银行转账

开户名：________________________

开户行：________________________

账  号：________________________

六、验收标准与方式

- 1、乙方完成打磨作业后，应书面通知甲方验收，甲方在收到通知后2个工作日内组织验收。

- 2、验收标准：按照国家特种设备安全技术规范、检测标准及本合同约定的服务要求，打磨表面无杂质、焊缝平整、无设备损伤，满足特种设备各项检测要求。

- 3、验收合格的，双方签署《验收合格确认单》；验收不合格的，乙方须在2日内完成返工，返工后重新验收，直至合格，返工费用由乙方自行承担。

七、安全责任

- 1、乙方是本合同作业期间安全生产的第一责任人，对作业全过程安全及作业人员人身安全承担全部责任。

- 2、作业过程中因乙方操作不当、安全措施不到位、设备故障等原因，造成乙方人员、第三方人员人身伤亡或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任及法律责任；造成甲方设备损坏的，乙方须无偿维修或赔偿，并承担由此给甲方造成的全部损失。

八、违约责任

- 1、甲方违约责任

- 1.1甲方未按合同约定支付服务费用的，逾期超过10日的，乙方有权暂停服务，

- 由此造成的损失由甲方承担。

- 1.2甲方违反合同约定给乙方造成损失的，承担相应赔偿责任。

- 2、乙方违约责任

- 2.1乙方未按合同约定工期完成打磨作业的，逾期超过3日的，甲方有权解除合同，并按合同总价的10%支付违约金。

- 2.2打磨质量不合格，经返工仍未达标的，甲方有权解除合同，赔偿甲方损失，并按合同总价的10%支付违约金。

- 2.3乙方违反安全管理规定、资质要求或造成安全事故、设备损坏的，须赔偿甲方全部损失，甲方有权解除合同，乙方承担相应法律责任。

九、合同的变更与解除

- 1、本合同的任何变更、补充，须经双方协商一致，签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 2、发生下列情形之一的，一方有权书面通知对方解除本合同，合同自通知到达对方时生效：

- 2.1一方严重违反本合同约定，经催告后仍未改正的；

- 2.2乙方丧失特种设备作业相关资质，无法继续提供服务的；

- 2.3因不可抗力导致合同无法继续履行的。

- 合同解除后，乙方须清理作业现场，返还甲方提供的资料；双方按实际完成的合格作业量结算费用，违约方承担相应违约责任。

十、履约保证金

1.履约保证金：签订合同前3日内乙方须缴纳履约保证金，金额为人民币伍仟元整，合同终止且乙方无违约事项后无息返还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除违约金、赔偿金等，且乙方应当在5日内补足履约保证金。履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当就剩余损失承担赔偿责任。

2.履约保证金账户信息：

账号名称：宿州百大农产品物流有限责任公司

开户行：徽商银行宿州磬云路支行   账号：2511101021000002929

（转账时请备注“宿州百大检测打磨及修复项目履约保证金”）

十一、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他条款

1、不可抗力：因地震、火灾、战争等不可抗力导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任，应及时通知对方，协商处理后续事宜。

2、根据项目需要，双方自本合同签订后应另行签订安全生产协议（附件：安全协议书），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

3、本合同依据“     ”（项目编号：     竞价项目而定，所涉该项目的竞价文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①竞价文件、②乙方报价文件、③甲乙双方商定的其他文件。

4、本合同一式四份，甲方三份、乙方一份，合同经甲乙双方签字、盖章生效,合同期限届满，费用结清之日起自然终止。

甲方（盖章）

法定代表人/授权代表人（签字）：_______________

日期：______年____月____日

乙方（盖章）

法定代表人/授权代表人（签字）：________________________

日期：______年____月____日

附件三 安全生产管理协议

安全生产管理协议

甲方：宿州百大农产品物流有限责任公司

乙方：

为贯彻落实 “安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及相关要求，双方本着平等 、自愿的原则，签订本协议，并按照约定要求在作业过程中严格履行。此协议作为“宿州百大冷库货梯维保服务项目合同”的附件，对甲乙双方应履行的权利、义务和责任进行约束。

一、甲方的权利和责任

1.在进场作业前，组织乙方现场（安全）负责人及作业人员进行安全交底，并保存记录；

2.在作业现场或经营管理区域，甲方应督促乙方确定现场安全工作管理人员，并对现场作业安全进行监督检查；

3.在作业过程中，甲方发现乙方的作业区域存在安全事故隐患或“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）有权要求乙方停止作业，对要求对存在的问题进行整改后方可继续作业；

4.甲方应为乙方的作业安全提供协调支持，如：存在与第三方交叉作业时，进行统一管理和协调；

5.发生突发事件时，甲方应对积极配合并参与事故的应急救援，根据政府相关部门工作安排，积极配合并参与事故的调查分析，并有权对乙方违反法律法规及公司制度给公司造成损失，索取相应的经济赔偿，保留追究相应的法律责任权利；

6.法律法规和安全技术规范规定的其他职责。

二、乙方的权利和安全责任

1.乙方须具备开展服务本项目所必须的法定资质、经营范围，如：高空作业许可、受限空间作业、动火作业等安全生产资质；

2.在作业前，乙方应组织对作业人员进行安全知识的培训，确保员工均具备上岗作业的资格，并参与甲方组织的安全技术交底；

3.在作业现场，乙方应配置现场安全管理人员，对现场作业安全进行全程监督管理；

4.法规规定的作业人员须持证上岗，证件在有效期内，如：电工证、高空作业证等；

5.乙方在开展危险作业（如：动火、高空、受限空间等）须办理相应的危险作业许可证，准备必要的劳动防护用户、应急救援器材和物资，严格落实现场安全防护措施（如：安全监护、施工隔离，防护用品等），防止作业过程中发生事故，作业完毕清理现场，消除安全隐患；

6.在甲方物业管理区域内，乙方及其作业人员应严格遵守公司的物业管理及安全管理要求，不得在物业管理区域内从事不安全行为和非法活动，不得影响物业管理的正常秩序；

7.乙方在合同约定时间、区域内，作为服务区域消防、安全的责任主体，须严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并接受甲方或其他部门安全检查人员依法实施的监督检查，并对检查发现的问题及隐患进行及时整改；

8.乙方在作业、管理时间内落实安全防范措施，由于乙方安全措施不当造成人身安全、财产损坏事故的责任和因此产生的费用，由乙方承担；

9.乙方在作业过程中发生人员伤亡及其他突发事件时，除按照本单位应急处置流程进行应急救援、现场处置外，还应立即报告甲方现场安全管理人员或负责人，协同对事件进行现场应急处置，减小事件造成的损失和影响；事件发生后，根据事故调查分析结果，承担各自责任；

10.法律法规和安全技术规范规定的其他职责。

三、违约责任

1.由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失；

2.合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料不真实或为无效资料的，甲方有权解除与乙方的主合同，并由乙方承担由此造成的一切损失；

3.乙方未设置安管人员；未能正确、全面落实安全管理制度；作业、管理人员未掌握本作业特点及作业安全措施；用于本作业的施工机械、工器具及安全防护用品不满足作业需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担；

4.如乙方对存在隐患和违章违纪行为逾期和屡纠不改或拒不整改和纠正的，甲方有权停止乙方作业，一切后果由乙方负责；

5.乙方在作业时，各种作业必须按本工种《安全操作规程》执行，特种作业人员必须持证上岗，以备双方安全检查人员的检查，不得违章操作。对因违章造成甲方或第三方的财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任；

6.甲方有权对乙方的作业场所、经营区域进行安全监督检查，对违章、违纪行为有权制止、纠正或处罚。对拒绝、阻挠甲方检查，或存在对甲方检查人员打击报复，甲方有权停止乙方施工，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿，乙方的损失由乙方自负；

7.在施工、经营管理中如发生安全事故，乙方要迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；

8.乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿；

9.未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

四、其他

1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.其他未尽事宜，按国家相关法律法规及公司有关制度执行。

3.本协议有效期同服务合同有效期一致。

甲方（签章）：                      乙方（签章）：

法定代表人：                       法定代表人：

委  托  人：                       委  托  人：

日      期：                       日      期：

附件四：《响应文件格式》

格式1  响应文件封面

宿州百大冷库压力容器、压力管道定期

检测打磨及修复项目

### 响 应 文 件

（正/副本）

报价人名称：

## 2026年  月  日

格式2  报价承诺函

致宿州百大农产品物流有限责任公司：

根据贵司           号竞争性报价文件要求，我司代表（姓名）               已被正式授权代表报价人（企业名称）                      提交下述文件：

⑴报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

⑵报价人股权结构说明书

⑶报价人证明资料所列内容

⑷报价一览表、分项报价表、保证金退还申请等

同时，报价人宣布承诺如下：

⑴报价人已详细阅读全部文件（含修改澄清文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵报价人严格按照本文件的规定报价，如被确定为成交人后，将全面履行合同。

⑶报价人在交付报价保证金后，如出现窜通报价、成交后不签订合同等违规行为，采购人有权没收该保证金。

⑷报价人近三年来无骗取中标、重大违法、不良信用记录、严重违约及重大质量、安全问题。

⑸报价人完全理解采购人不以最低报价作为确定成交人唯一标准的评审方式。

⑹报价人同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

特此承诺

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二六年   月   日

格式3  报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

1.报价单位法人（或非法人单位负责人）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人（或非法人单位负责人）联系电话： |  |

2.报价单位授权代表

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 授权代表联系电话： |  |

注：以上身份证信息须清晰可辨，如有必要可分两页制作。

格式4  报价人股权结构说明书

为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）                  公司，公司注册资本为       万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

2.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

3.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

……

单位负责人姓名：                 联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二六年   月   日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

格式5  报价人证明资料

格式自拟，报价人自行编制，须包括以下内容：

- 合法有效的《营业执照》；

2.针对本项目的技术说明资料；

- 3.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等 ；

4.需要说明的其它情况（如有）。

格式6  报价一览表

| 项目名称 |  | 宿州百大冷库压力容器、压力管道定期检测打磨及修复项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术响应承诺 |  |  |
| 1 | 质量标准 | 是否响应文件要求？ |
| 2 | 服务期限 | 是否响应文件要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是否响应文件要求？ |
| 4 | 服务要求 | 是否响应文件要求？ |
| 5 | 备注 | 以上技术承诺如符合本文件要求，请在对应栏内填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 含税总报价 （含9%增值税专用发票） | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 注：1.含税总报价不得高于本项目概算（人民币97084.33元），否则视为无效报价； |  |  |

报价人（盖章）：                                2026年    月    日

注：1.采购人不接受报价人采用总价优惠等方式进行报价，其优惠须直接计算并体现在单价、总报价中。

- 以上总报价为完成本项目采购及服务的所有费用。

格式7  分项报价表

| 一、压力管道 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格（mm） | 检测数量(条) | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 压力管道 | 108 | 18 |  |  |  |
| 压力管道 | 76 | 10 |  |  |  |
| 压力管道 | 159 | 9 |  |  |  |
| 压力管道 | 57 | 3 |  |  |  |
| 压力管道 | 219 | 4 |  |  |  |
| 压力管道 | 133 | 5 |  |  |  |
| 压力管道 | 273 | 1 |  |  |  |
| 压力管道（有保温） | 108 | 9 |  |  |  |
| 压力管道（有保温） | 76 | 25 |  |  |  |
| 压力管道（有保温） | 159 | 13 |  |  |  |
| 压力管道（有保温） | 57 | 25 |  |  |  |
| 压力管道（有保温） | 219 | 3 |  |  |  |
| 压力管道（有保温） | 133 | 5 |  |  |  |
| 压力管道（有保温） | 273 | 2 |  |  |  |
| 压力管道（有保温） | 325 | 1 |  |  |  |
| 压力管道（有保温） | 89 | 1 |  |  |  |
| 脚手架及升级机租赁 |  |  |  |  |  |
| 税金9% |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  | 134 |  |  |  |
| 二、压力容器 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 规格（立方） | 检测数量(台) | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 压力容器 | 8.1 | 2 |  |  | 立式储液器 |
| 压力容器 | 0.18 | 5 |  |  | 1-5压缩机虹吸油冷却器 |
| 压力容器 | 2.2 | 5 |  |  | 1-5压缩机油分离器 |
| 压力容器 | 0.092 | 1 |  |  | 融霜机立式油分离器 |
| 压力容器 | 0.107 | 1 |  |  | 融霜机立式油分离器 |
| 压力容器（有保温） | 0.17 | 5 |  |  | 1-5号压缩机经济器 |
| 压力容器（有保温） | 0.15 | 2 |  |  | 1号板式换热器 |
| 压力容器（有保温） | 5.8 | 1 |  |  | 1号气液分离器 |
| 压力容器（有保温） | 15 | 1 |  |  | 1号低压循环体 |
| 压力容器（有保温） | 0.23 | 1 |  |  | 2号板式换热器 |
| 压力容器（有保温） | 10 | 1 |  |  | 2号低压循环桶 |
| 压力容器（有保温） | 4.2 | 1 |  |  | 2号气液分离器 |
| 压力容器（有保温） | 2.22 | 1 |  |  | 气液分离器 |
| 压力容器（有保温） | 0.072 | 1 |  |  | 气液分离器 |
| 压力容器（有保温） | 0.3 | 1 |  |  | 融霜机热回收器 |
| 脚手架及升级机租赁 |  |  |  |  |  |
| 税金9% |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  | 29 |  |  |  |
| 合计（一+二，元） |  |  |  |  |  |

## 格式8  报价保证金退还申请

宿州百大农产品物流有限责任公司：

我公司于2026年6月  日参加          报价项目，交纳报价保证金 壹仟元。如我公司未成交，请将该保证金退至以下帐号；如我公司成交，该保证金退还事宜按文件要求执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处为转账单扫描件

注：此申请书一式三份，两份做入《响应文件》正、副本，一份单独提交采购人。

报价人（公章）：

2026年  月  日